附件2

南京市城市绿色货运配送示范工程实施方案重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 性质 | 项目建设内容及规模/ 具体的推进计划 | 建设 起止年限 | 计划总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）加快城市货运配送枢纽设施规划建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安宏基城市配送中心（二期） | 续建 | 现代化标准仓库、现代化办公楼的建设等 | 2019—2021 | 12000 | 南京经济技术开发区、栖霞区政府、相关企业 |
| 2 | 苏宁华东物流中心（一期） | 续建 | 航空智慧物流中心与跨境自营和开发平台及其附属设施等，购置自动化储存、分拣设备等。 | 2018—2021 | 200000 | 市商务局、江宁区政府、相关企业 |
| 3 | 佳利达国际溧水物流分拨中心 | 续建 | 快消品仓库（立体仓/恒温仓）建设 | 2018—2021 | 5000 | 市商务局、溧水区政府、相关企业 |
| 4 | 公共配送中心 | 续建 | 高淳综合配送中心等公共配送中心建设和完善 | 2019—2021 | 5000 | 市商务局、相关区政府、相关企业 |
| 5 | 三级配送服务网点 | 新建 | 满足商业网点、商务楼宇、企业及社区居民等的商品配送需求的三级网络配送站300个 | 2019—2021 | / | 市商务局、市邮政管理局、相关企业 |
| （二）优化完善城市配送车辆便利通行政策 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 货流密集地区临时停车位布设 | 新建 | 在货流密集地区施划供城市配送车辆临时停车卸货的泊位200个 | 2020—2021 | / | 市公安局、市商务局、市城管局 |
| 7 | 临时通行证禁区整合 | 新建 | 优化现有通行证政策 | 2020—2021 | / | 市公安局 |
| （三）加快标准化新能源货运配送车辆更新改造 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 推进新能源货运配送车辆充电桩建设 | 新建 | 推广充电桩建设 | 2020—2021 | / | 市工信局、市交通运输局、市财政局、南京供电公司 |
| 9 | 统一城市配送车辆专用标识 | 新建 | 制定和推广统一城市配送车辆专用标识 | 2020—2021 | / | 市公安局、市交通运输局、市商务局、市邮政管理局 |
| （四）推进城市货运配送全链条信息交互共享 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 南京市配送公共管理信息平台 | 扩建 | 将城市绿色货运配送行业管理功能纳入“智慧交运”系统，整合交通、公安、商务等部门政务信息，并与城市配送企业的信息平台有效对接 | 2019—2021 | 200 | 市交通运输局、市公安局、市商务局、市工信局、市大数据局 |
| 11 | 配送企业无车承运人平台 | 扩建 | 搭建南京捷顺达无车承运人平台（江苏第二批试点企业） | 2019—2021 | 200 | 市交通运输局、相关企业 |
| 12 | 配送企业信息化平台 | 扩建 | 天鹅快运等企业信息平台建设 | 2019—2021 | 200 | 市交通运输局、市商务局、相关企业 |
| （五）创新发展城市货运配送组织模式 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 配送企业高端冷链仓配一体化项目 | 续建 | 捷顺达等企业标准化冷链车辆购置和系统升级等 | 2019—2021 | 600 | 市交通运输局、市商务局、相关企业 |
| （六）强化城市货运配送领域市场监管 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 南京市绿色货运配送发展规划 | 新建 | 制定南京市绿色货运配送顶层设计，明确南京绿色货运发展目标和发展任务 | 2020—2021 | 100 | 市交通运输局、市公安局、市商务局 |
| 15 | 南京市城市绿色货运配送企业考核管理办法 | 新建 | 编制指导绿色货运配送有序发展的管理办法 | 2020—2021 | / | 市交通运输局、市公安局、市商务局 |
| 16 | 城市货运配送企业运营服务规范 | 新建 | 编制推动城市货运配送企业规范化、标准化运营的服务规范 | 2020—2021 | / | 市交通运输局、市公安局、市商务局 |
| 17 | 年度监测评估 | 新建 | 根据三部委要求，全程对各项指标和任务开展跟踪监测，实时掌握目标和任务完成的情况，及时总结经验和问题，制定下一年度工作举措 | 2020—2021 | 200（100万/年） | 市交通运输局、市公安局、市商务局 |
| 18 | 城市配送需求调查 | 新建 | 根据示范工程要求，每年开展全市配送需求调查，编制需求调查报告，为通行政策的优化提供依据 | 2020—2021 | 100（50万/年） | 市交通运输局、市公安局、市商务局 |
| 19 | 验收评估报告 | 新建 | 根据示范工程要求，对相关目标和任务进行自评并编制验收评估报告 | 2021—2022 | 100 | 市交通运输局、市公安局、市商务局 |