2016年度公交场站建设计划表

| 项目性质 | 序号 | 项目名称 | 责任主体 | 资金来源 | 进场开工时限 | 建成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新开工建设 公交场站 | 1 | 宁丹路停保场（充换电站） | 江宁区政府 | 江宁区 | 3月底 | 2016年 |
|  | 2 | 河定桥公交首末站 | 江宁区政府 | 江宁区 | 3月底 | 2016年 |
|  | 3 | 百家湖枢纽站 | 江宁区政府 | 江宁区 | 3月底 | 2016年 |
|  | 4 | 将军路公交首末站 | 江宁区政府 | 江宁区 | 3月底 | 2016年 |
|  | 5 | 鸿云坊首末站 | 江宁区政府 | 江宁区 | 3月底 | 2016年 |
|  | 6 | 汤山莱场站 | 江宁区政府 | 江宁区 | 6月底 | 2016年 |
|  | 7 | 银杏湖公交首末站 | 江宁区政府 | 江宁区 | 6月底 | 2016年 |
|  | 8 | 秣周路首末站 | 江宁区政府 | 江宁区 | 6月底 | 2016年 |
|  | 9 | 荣盛鹭岛站 | 六合区政府 | 六合区 | 6月底 | 2016年 |
|  | 10 | 宁双路站 | 市公交集团 | 市城建资金 | 6月底 | 2016年 |
|  | 11 | 南京软件园西首末站 | 浦口区政府 | 浦口区 | 6月底 | 2016年 |
|  | 12 | 柳新路停保场 | 浦口区政府 | 浦口区 | 6月底 | 2017年 |
|  | 13 | 双牌石客运站 | 高淳区政府 | 高淳区 | 3月底 | 2017年 |
|  | 14 | 郑和南路站 | 市公交集团 | 市城建资金 | 12月底 | 2017年 |
|  | 15 | 塘桥社区站 | 六合区政府 | 六合区 | 12月底 | 2017年 |
| 新开工建设 公交场站 | 16 | 复兴路站 | 六合区政府 | 六合区 | 12月底 | 2017年 |
|  | 17 | 岱山南站 | 市安居集团 | 安居集团 | 9月底 | 2017年 |
|  | 18 | 城西路枢纽站 | 浦口区交通建设集团 | 浦口区 | 10月底 | 2017年 |
|  | 19 | 双闸宜悦路站 | 河西管委会 | 河西管委会 | 10月底 | 2018年 |
| 续建 公交场站 | 1 | 南湾营首末站 | 商茂集团 | 商茂集团 | — | 2016年 |
|  | 2 | 中花岗站 | 市安居集团 | 安居集团 | — | 2016年 |
|  | 3 | 和凤站 | 溧水区政府 | 溧水区 | — | 2016年 |
|  | 4 | 夫子庙站 | 市地铁集团 | 地铁集团 | — | 2016年 |
|  | 5 | 白鹭洲站 | 市地铁集团 | 地铁集团 | — | 2016年 |
|  | 6 | 仙林停保场（东） | 仙林管委会 | 仙林管委会 | — | 2016年 |
|  | 7 | 河西金陵中学站 | 河西管委会 | 河西管委会 | — | 2016年 |
|  | 8 | 徐庄软件园 | 徐庄软件园管委会 | 徐庄软件园管委会 | — | 2017年 |
|  | 9 | 马群综合换乘中心 | 市交通运输局、江苏中垠青旅发展有限公司 | 土地出让 | — | 2017年 |
|  | 10 | 河西南停保场 | 河西管委会 | 河西管委会 | — | 2018年 |
|  | 11 | 白龙江西街站 | 河西管委会 | 河西管委会 | — | 2018年 |
| 改造 公交场站 | 1 | 改造场站7座：大桥南路、红山南路、北固山、栖霞停车场、元化路、公交第二修理厂、鼓楼科技园站 | 公交场站公司 | 市城建资金2200万、公交优先发展资金2200万、企业自筹600万 | 6月底 | 12月底 |
| 改造 公交站台 | 1 | 改造站台170个，其中主城区100个、江宁50个、溧水20个 | 各区政府 | 各区 | 6月底 | 12月底 |