2016年南京市“公交都市”建设工作任务安排表

| 类别 | 项目大类 | 序号 | 具体任务 | 牵头责任单位 | 协办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 调整完善政策机制 |  | 修订《南京市创建国家“公交都市”示范城市实施方案（2013-2017）》 | 市交通运输局 | 公共交通委员会各成员单位 | 6月底 |
|  |  |  | 编制《南京市公交线网专项规划》、《南京市公交专用道专项规划》和《南京市公交场站建设行动计划》 | 市交通运输局 | 市规划局、建委、公安交管局、公交集团 | 8月底 |
|  |  |  | 开展地铁5号线站点与地面交通一体化衔接设施规划 | 市规划局 | 市建委、交通运输局、相关区政府、地铁集团 | 8月底 |
|  |  |  | 开展一批轨道交通站点周边特定意图区综合城市设计及公交场站复合利用城市设计 | 市规划局 | 市建委、交通运输局、相关区政府、地铁集团 | 10月底 |
|  |  |  | 编制《公交场站（首末站、停保场、枢纽站）设计标准》 | 市交通运输局 | 市规划局 | 9月底 |
|  |  |  | 编制公交都市年度发展报告 | 市交通运输局 | 市规划局、公交集团 | 12月底 |
|  |  |  | 修订《南京市公共汽车经营企业成本规制管理办法》 | 市财政局 | 市交通运输局、审计局、公交集团 | 10月底 |
|  |  |  | 修订公交企业《安全营运服务考核办法》和《高层管理人员考核办法》 | 市交通运输局 | 市财政局、审计局、城建集团、公交集团 | 11月底 |
| 二 | 推进基础设施建设 |  | 推进地铁4号线一期、5号线、宁和线、宁高线二期、宁溧线工程建设，新开工建设7号线、1号线北延线 | 市地铁集团 | 市规划局、建委、交通运输局、财政局、国土局、相关区政府 | 全年 |
|  |  |  | 推进麒麟有轨电车1号线工程建设 | 麒麟管委会 | 市交通运输局、建委、公交集团 | 全年 |
|  |  |  | 续建浦口城西路换乘枢纽 | 浦口区政府 | 市规划局、国土局、公交集团 | 12月底 |
|  |  |  | 续建马群换乘中心 | 市交通运输局 | 市规划局、国土局、公交集团 | 12月底 |
|  |  |  | 开工建设高淳区苏皖交通枢纽中心 | 高淳区政府 |  | 2017年 |
| 二 | 推进基础设施建设 |  | 继续完善地铁3号线站点与地面交通一体化配套设施建设 | 市交通运输局、相关区政府（园区）、地铁集团 | 市规划局、国土局、公交集团 | 12月底 |
|  |  |  | 建成百家湖站、中花岗站等14座（力争17座）公交场站，改造大桥南路、红山南路等7座公交场站；续建和凤站、夫子庙站等11座公交场站；开工新建宁丹路停保场、宁双路站等15座以上公交场站，力争达到19座 | 市交通运输局、公交集团、相关区政府（园区） | 市建委、财政局、规划局、国土局、各场站建设主体 | 12月底 |
|  |  |  | 改造出新公交站台170个，其中主城区100个、江宁50个、溧水20个 | 公交集团、相关区政府（园区） | 市交通运输局、财政局、规划局、园林局 | 12月底 |
|  |  |  | 更新公交车1000辆，其中新能源公交车500辆 | 市公交集团，江宁、高淳区政府 | 市财政局、交通运输局 | 12月底 |
|  |  |  | 新建30公里以上公交专用道 | 市交通运输局 | 市公安交管局、财政局 | 12月底 |
|  |  |  | 新装100套移动抓拍电子监控设备 | 市公安交管局 | 市交通运输局、财政局、公交集团 | 12月底 |
| 三 | 强化运输方式衔接 |  | 优化公交运营组织结构，推进微循环公交 | 市公交集团 | 市交通运输局 | 12月底 |
|  |  |  | 新辟、调整公交线路30条以上 | 市公交集团 | 市交通运输局、公安交管局 | 12月底 |
|  |  |  | 适时调整轮渡运力 | 市公交集团 | 市交通运输局 | 12月底 |
|  |  |  | 创新公交运营模式，试行快线、大站快车模式 | 市公交集团 | 市交通运输局、公安交管局 | 10月底 |
|  |  |  | 开展智能公交系统（二期）工程建设 | 市交通运输局 | 市公安交管局、公交集团 | 12月底 |
|  |  |  | 建设和完善溧水、高淳公交信息系统，与市公交信息系统并网运营 | 溧水区政府 高淳区政府 | 市交通运输局 | 11月底 |
| 四 | 落实公交便民措施 |  | 完成全市一卡通的互联互通工作 | 市交通运输局 | 公交集团、地铁集团 | 10月底 |
|  |  |  | 实现“掌上公交”、“我的南京”等多渠道信息服务 | 市公交集团 | 市交通运输局 | 12月底 |
| 四 | 落实公交便民措施 |  | 新增公共自行车服务点380个、公共自行车14500辆 | 市公交集团 各相关区政府 | 市交通运输局、城管局、园林局、地铁集团 | 12月底 |
|  |  |  | 组织实施“公共交通宣传周”和“绿色出行月”等系列宣传活动 | 市交通运输局 | 市财政局、公安交管局、公交集团、地铁集团 | 全年 |
| 五 | 强化公交企业管理 |  | 深化公交企业内部改革，理顺公交集团内部管理体制 | 市公交集团 | 市国资委、城建集团 | 6月底 |
|  |  |  | 加快实施公交企业规范化、标准化和制度化建设 | 市公交集团 | 市城建集团 | 7月底 |
|  |  |  | 加强安全监管，公共汽电车责任事故死亡率低于0.045人/百万公里 | 市公交集团，江宁、高淳、溧水区政府 |  | 12月底 |
|  |  |  | 加强安全监管，轨道交通责任事故死亡率低于0.01人/百万车公里 | 市地铁集团 |  | 12月底 |
|  |  |  | 加强企业诚信建设，引入市民诚信卡 | 市公交集团 地铁集团 | 市信用办 | 8月底 |
|  |  |  | 继续开展公交车“礼让斑马线”文明行车活动 | 市公交集团 | 市交通运输局、文明办、文广新局、公安交管局 | 12月底 |
|  |  |  | 健全培训制度，年度培训轮训驾驶员不少于1000人次 | 市公交集团 地铁集团 |  | 12月底 |
|  |  |  | 完善公交企业职工工资制定和增长机制 | 市公交集团、地铁集团，江宁、溧水、高淳区政府 | 市人社局、总工会、财政局、交通运输局 | 12月底 |
|  |  |  | 加强公共交通企业工会建设 | 市公交集团、地铁集团，江宁、溧水、高淳区政府 | 市总工会 | 12月底 |