2016年地铁3号线站点与地面交通一体化设施建设计划表

| 序号 | 站点名称 | 建设项目 | 责任主体 | 启动时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰冯路站 | 公交站台4处 | 市地铁集团 | 2016.02 | 2016.12 |
| 2 | 滨江路站（现更名为上元门站） | 公交站台4处 | 市地铁集团/交通运输局 | 2016.02 | 2016.12 |
| 3 | 和燕路站（现更名为小市站） | 公交站台4处 | 市交通运输局 | 2016.02 | 2016.12 |
| 4 | 雨花门站 | 公交场站3000平米 | 市交通运输局 | 2016.02 | 2016.12 |
|  |  | 公交站台2处 | 市交通运输局 | 2016.02 | 2016.12 |
| 5 | 明发广场站 | 公交场站3500平米 | 市交通运输局 | 2016.02 | 2016.12 |