附件4

横溪河黄桥断面重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 牵头单位 | 参加单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区域污水处理能力提升 | | | | | |
| 1 | 生活污水处理设施提标改造 | 禄口机场污水处理设施提标改造（一级A）。 | 江宁区政府 |  | 2020.12 |
| 二、片区雨污分流建设及管养 | | | | | |
| 2 | 雨污分流及管网建设 | 基本完成流域建成区内污水收集体系全覆盖。 | 江宁区政府 |  | 2019.12 |
| 三、农业农村污染防治 | | | | | |
| 3 | 农村生活污水防治 | 完善横溪街道、禄口街道整治范围内行政村污水处理设施，村庄生活污水处理率达到68%以上。 | 江宁区政府 | 市生态环境局、水务局等 | 2019.12 |
| 四、区域水环境提升 | | | | | |
| 4 | 沿线支流综合整治 | 对沿线支流开展水环境综合整治，进行生态整治，实施节污、清淤，河道边坡整治，水生植物栽植等生态修复。 | 市水务局 | 江宁区政府等 | 2019.12 |
| 五、健全长效管理机制 | | | | | |
| 5 | 河道水环境长效管理 | 开展禄口污水处理厂扩容后对黄桥断面水质稳定达标及长效管理方面研究 | 江宁区政府 |  | 2019.12 |