附件7

北十里长沟东支红山桥、西支化工桥断面重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 牵头单位 | 参加单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区域污水处理能力提升 | | | | | |
| 1 | 铁北污水处理厂扩建工程 | 新建铁北污水处理厂三期工程（10万方/日） | 市水务局 | 市城建集团 | 2019.12 |
| 二、片区雨污分流建设及管养 | | | | | |
| 2 | 片区雨污分流建设 | 开展尧化街道北十里长沟东支流域雨污分流工程建设，新建雨污分流片区4个 | 栖霞区政府 |  | 2019.12 |
| 三、沿河排口综合整治及排水设施管理 | | | | | |
| 3 | 重点排口（泵站）管控 | 加强河道沿线泵站管理，定期监测前池水质，对于劣于V类的，严格限制晴天排水。梳理泵站污水来源，制定整治计划并开展整治工作。对于承担区域截流污水提升功能的泵站，应做好污水提升设施养护和管理，确保24小时正常运转。 | 栖霞区政府 |  | 2019.12 |
| 四、水系沟通与生态补水 | | | | | |
| 4 | 河道生态补水 | 加强北十里长沟东支、东支生态补水量，提高水体流动性，提高河道自净能力。 | 市水务局 | 栖霞区政府等 | 2020.12 |
| 五、区域水环境提升 | | | | | |
| 5 | 沿线支流综合整治 | 对北十里长沟流域内主要支流开展综合整治 | 市水务局 | 栖霞区政府等 | 2020.12 |
| 六、健全长效管理机制 | | | | | |
| 6 | 排水系统管养 | 加强北十里长沟东支、西支流域内排水设施的养护管理工作，加大频次对主次管网进行全面检查、清疏，确保收集系统内管道畅通、基本无淤积、无堵塞。制定合理的养护标准、养护定额、考核办法等工作机制，探索市场化日常管理机制，提升设施管理长效化、精细化水平。 | 市水务局 | 市城建集团、栖霞区政府等 | 2019.12 |