附件8

胥河落蓬湾断面重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 牵头单位 | 参加单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、片区雨污分流建设及管养 |
| 1 | 片区雨污分流建设 | 基本完成桠溪镇、东坝镇、固城镇建成区内片区雨污分流建设 | 高淳区政府 |  | 2019.12 |
| 二、农业农村污染防治 |
| 2 | 养殖业污染整治 | 开展桠溪镇、东坝镇、固城镇畜禽养殖废弃物综合利用及水产养殖禁养区整治 | 市农业农村局 | 市生态环境局、高淳区政府 | 2019.12 |
| 三、水系沟通与生态补水 |
| 3 | 胥河生态补水 | 在枯水期，通过对胥河水资源调度，维持胥河流量不低于7立方/秒的生态基流。为保证固城湖水位满足胥河调水需求，建设固城湖常态化补水工程 | 高淳区政府 |  | 2020.12 |
| 四、区域水环境提升 |
| 4 | 沿线支流综合整治 | 对流域内沛桥河、松溪河等支流开展综合整治及生态修复 | 市水务局 | 高淳区政府等 | 2020.12 |