附件2

南京市推进运输结构调整工作实施方案（2019—2020年）重点建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 主要工作 | 新建/  改扩建 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 预计投资（亿元） | 项目进度 | 2020年  建设目标 | 项目责任单位 | 服务推进单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、铁路专用线建设项目** | | | | | | | | | | |
| 1 | 南京港龙潭港区铁路专用线 | 接轨龙潭站，Ⅲ级，单线，5.4公里 | 新建 | 2017 | 2020 | 9.8 | 工程施工 | 开通运营 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 2 | 南京西坝港区铁路专用线 | 接轨殷庄站，Ⅱ级，单线，22公里 | 改扩建 | 2017 | 2019 | 6.2 | 工程施工 | 开通运营 | 市交通运输局 | 江北新区枢纽办 |
| **二、航道项目** | | | | | | | | | | |
| 1 | 秦淮河溧水石臼湖至江宁彭福段航道整治工程 | 四级航道整治21.074公里，船闸1座，新改建桥梁15座 | 改扩建 | 2016 | 2022 | 30.98 | 在建 | 交工验收 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 2 | 秦淮河航道整治工程江宁彭福至长江段 | 四级标准整治航道50.92公里，新改建桥梁18座 | 改扩建 | 2020 | 2024 | 22.60 | 待建 | 力争开工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| **三、港口码头项目** | | | | | | | | | | |
| 1 | 龙潭港区汽车滚装码头工程 | 建设3万、1万吨级滚装泊位各1个，岸线长度418米，设计吞吐量40万辆，占地242亩 | 新建 | 2017 | 2018 | 2.7 | 在建 | 建成投运 | 南京港（集团）有限公司 | 南京港（集团）有限公司 |
| 2 | 七坝港区江苏远锦七坝港港务有限公司码头工程 | 5千吨级泊位2个，年通过能力200万吨 | 新建 | 2017 | 2020 | 2.14 | 在建 | 基本建成 | 江苏远锦七坝港港务有限公司 | 浦口经济开发区七坝港区办 |
| 3 | 南京港联检锚地扩建工程 | 丰水期可停泊5个5万吨级海轮（减载至吃水11.2m），枯水期3万吨级海轮（减载至吃水10.0m）或2万吨级海轮满载锚泊 | 改扩建 | 2018 | 2019 | 0.89 | 在建 | 完工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 4 | 内河高淳小花码头 | 12个1千吨级散货泊位，2个待泊泊位，设计年通过能力436万吨 | 新建 | 2017 | 2020 | 2.6 | 在建 | 基本建成 | 高淳区交通运输局 | 高淳区交通运输局 |
| **四、多式联运枢纽建设项目** | | | | | | | | | | |
| 1 | 南京空港跨境电子商务  产业园 | 项目位于南京市江宁区空港工业园，占地488亩，建设以跨境电子商务产业为主导的总部基地及电商物流中心、数据中心、体验中心等设施；搭建跨境电商公共服务平台。 | 新建 | 2016 | 2019 | 27 | 在建 | 完工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 2 | 南京龙潭物流园区 | 南京市栖霞区疏港路1号，占地1140亩 | 新建 |  |  |  |  |  | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 3 | 南京尧化门铁路物流中心 | 江苏省南京市栖霞区恒广路，占地984亩 | 新建 | 2016 | 2018 | 13.31 | 在建 | 完工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| **五、信息资源整合重点建设项目** | | | | | | | | | | |
| 1 | 南京港EDI中心 | 南京港一体化运营服务中心建设 | 新建 | 2017 | 2020 |  | 在建 | 形成统一网上客服体系，深化与口岸监管的数据交互 | 南京港（集团）有限公司 | 市交通运输局 |
| 2 | 港口铁水联运平台 | 集装箱铁水联运业务功能拓展 | 新建 | 2017 | 2020 |  | 在建 | 结合龙潭港区铁路专用线建设，推进集装箱类数据与国铁交互 | 南京港（集团）有限公司 | 市交通运输局 |