附件2

# 重点建设项目表

| 序号 | 任务事项 | 子序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 类别 | 起止年限 | 责任单位 | 实施单位 | 2020年底 形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快垃圾焚烧处理设施建设 | 1 | 江北焚烧厂二期 | 生活垃圾焚烧2000吨/日 | 新建 | 2019—2022 | 市城管局 市城建集团 浦口区政府 | 中标社会资本 南京环境集团 | 开工建设 |
|  |  | 2 | 六合焚烧厂 | 生活垃圾焚烧1000吨/日 | 新建 | 2019—2022 | 六合区政府 | 六合区政府 | 开工建设 |
|  |  | 3 | 溧水天山水泥窑协同处置项目 | 生活垃圾协同处理500吨/日 | 新建 | 2019—2020 | 溧水区政府 | 溧水区政府 | 建成投运 |
| 2 | 加快餐厨废弃物集中处理设施建设 | 1 | 江北废弃物综合处置中心一期（二阶段） | 餐厨300吨/日、厨余200吨/日、废油脂50吨/日 | 新建 | 2019—2020 | 市城管局 市城建集团 浦口区政府 | 市城建集团 | 建成投运 |
|  |  | 2 | 江北废弃物综合处置中心二期 | 餐厨100吨/日、厨余100吨/日 | 新建 | 2020—2021 | 市城管局 市城建集团 浦口区政府 | 市城建集团 | 完成土建 |
|  |  | 3 | 江南生物能源再利用中心一期 | 餐厨1000吨/日、废油脂100吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 市城管局 市城建集团 江宁区政府 | 市城建集团 | 完成前期手续 |
|  |  | 4 | 栖霞餐厨处理厂 | 餐厨200吨/日、废油脂20吨/日 | 新建 | 2019—2021 | 栖霞区政府 | 栖霞区政府 | 开工建设 |
|  |  | 5 | 六合餐厨处理厂 | 餐厨50吨/日 | 新建 | 2019—2020 | 六合区政府 | 六合区政府 | 建成投运 |
| 3 | 加快餐厨废弃物就地处理设施建设 | 1 | 农贸市场（果品市场）厨余垃圾就地处理设施配置 | 厨余垃圾日产量达到10桶及以上（240L标准桶）的设置 | 新建 | 2020—2021 | 市商务局 市城管局 江北新区管委会 各区政府 | 江北新区管委会 各区政府 |  |
| 4 | 全面升级垃圾转运体系 | 1 | 城东大型转运站 | 垃圾转运2000吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 市城管局 市城建集团 江宁区政府 秦淮区政府 | 市城建集团 | 开工建设 |
|  |  | 2 | 秦淮白下科技园转运站 | 垃圾转运80吨/日 | 新建 | 2020—2021 | 秦淮区政府 | 秦淮区政府 | 完成前期 |
|  |  | 3 | 玄武尧红路转运站 | 垃圾转运400吨/日 | 新建 | 2020—2021 | 玄武区政府 栖霞区政府 | 玄武区政府 | 开工建设 |
|  |  | 4 | 鼓楼幕府东路转运站 | 垃圾转运600吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 鼓楼区政府 | 鼓楼区政府 | 完成选址 |
|  |  | 5 | 栖霞西岗转运站 | 垃圾转运500吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 栖霞区政府 | 栖霞区政府 | 完成选址 |
|  |  | 6 | 江宁汤山转运站 | 垃圾转运100吨/日 | 新建 | 2020 | 江宁区政府 | 江宁区政府 | 投运 |
|  |  | 7 | 江宁麒麟转运站 | 垃圾转运100吨/日 | 重建 | 2020—2022 | 江宁区政府 | 江宁区政府 | 完成选址、立项 |
|  |  | 8 | 浦口江浦转运站 | 垃圾转运400吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 浦口区政府 | 浦口区政府 | 完成前期 |
|  |  | 9 | 江北新区沿江转运站 | 垃圾转运100吨/日 | 改造 | 2020 | 江北新区管委会 | 江北新区管委会 | 投运 |
|  |  | 10 | 江北新区浦六路转运站 | 垃圾转运100吨/日 | 改造 | 2020—2021 | 江北新区管委会 | 江北新区管委会 | 开工建设 |
|  |  | 11 | 取缔扰民突出的中转站，改造为再生资源回收站、环卫工人作息场所等环卫设施 |  | 改造 | 2020—2022 | 江北新区管委会 各区政府 | 江北新区管委会 各区政府 | 制定计划 |
|  |  | 12 | 升级改造保留的小型中转站，落实密闭化作业，提升环保水平，规范渗滤液处理体系，2020年完成30%，2021年完成至60%，2022完成至100% |  | 改造 | 2020—2022 | 江北新区管委会 各区政府 | 江北新区管委会 各区政府 | 完成30% |
|  |  | 13 | 落实厨余垃圾专项运输，由源头收集至厨余垃圾转运站或末端处理设施 |  |  |  | 市城管局 | 江北新区管委会 各区政府 |  |
| 5 | 完善垃圾收集设施布局 | 1 | 住宅小区逐步推行垃圾“定时定点”分类投放，新建的住宅小区同步建设垃圾分类收集点、装修垃圾收集点（含大件垃圾） |  | 新建 | 2020年起 | 市城管局 市规划资源局 市房产局 市建委 | 江北新区管委会 各区政府 | 出台设置导则 |
|  |  | 2 | 存量住宅小区结合出新改造完善垃圾分类收集点、装修垃圾临时堆放点（含大件垃圾）配建，2020年完成60%，2021年完成至100% |  | 改造 | 2020—2021 | 市城管局 市房产局 市建委 市规划资源局 | 江北新区管委会 各区政府 | 完成2000个小区垃圾收集点建设 |
|  |  | 3 | 新建的医院、农贸市场、大型超市、工厂等同步建设垃圾分类收集房；新建的商用写字楼、购物中心等同步建设垃圾分类收集房、装修垃圾收集点（含大件垃圾）；存量设施结合出新改造完善配建 |  | 新建 | 2020年起 | 市规划资源局 市房产局 市建委 市城管局 市商务局 | 江北新区管委会 各区政府 |  |
| 6 | 推进“两网融合”设施建设 | 1 | 在居住区、商务区等建设一批“回收服务点”，可结合垃圾分类收集房、装修垃圾收集点一并建设 |  | 新建 | 2020—2022 | 市房产局 江北新区管委会 各区政府 | 江北新区管委会 各区政府 |  |
|  |  | 2 | 以街道或区为单位建设一批“回收服务中心” | 对再生资源进行集中回收、存储、分选、打包、转运 | 新建 | 2020—2022 | 市城管局 市商务局 江北新区管委会 各区政府 | 江北新区管委会 各区政府 |  |
|  |  | 3 | 板桥分类拆解分选设施 | 低值可回收90吨/日、大件垃圾20吨/日 | 新建 | 2020—2021 | 市城管局 市城建集团 雨花台区政府 | 市城建集团 | 力争开工建设 |
| 6 | 推进“两网融合”设施建设 | 4 | 城东分类拆解分选设施 | 低值可回收400吨/日、大件垃圾80吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 市城管局 市城建集团 江宁区政府 秦淮区政府 | 市城建集团 | 开展选址 |
| 7 | 推进建筑垃圾处理设施建设 | 1 | 江南建筑垃圾资源化中心 | 建筑垃圾2400吨/日 | 新建 | 2019—2021 | 市建委 市城建集团 江宁区政府 | 市城建集团 |  |
|  |  | 2 | 江北建筑垃圾资源化中心 | 建筑垃圾4000吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 市建委 市城建集团 浦口区政府 | 市城建集团 |  |
|  |  | 3 | 城东建筑垃圾资源化中心项目一期 | 建筑垃圾800吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 市建委 市城建集团 江宁区政府 秦淮区政府 | 市城建集团 |  |
|  |  | 4 | 六合建筑垃圾资源化中心 | 建筑垃圾1200吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 六合区政府 | 六合区政府 |  |
|  |  | 5 | 栖霞建筑垃圾资源化中心 | 建筑垃圾2500吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 栖霞区政府 | 栖霞区政府 |  |
|  |  | 6 | 高淳建筑垃圾资源化中心 | 建筑垃圾500吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 高淳区政府 | 高淳区政府 |  |
|  |  | 7 | 城东装潢垃圾再生利用厂 | 装潢垃圾1600吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 市建委 市城建集团 江宁区政府 秦淮区政府 | 市城建集团 |  |
| 8 | 推进园林绿化垃圾处理设施建设 | 1 | 河西南部园林绿化垃圾处理站 | 绿化垃圾2000—3000吨/年 | 新建 | 2020 | 市绿化园林局 建邺区政府 | 市绿化园林局 |  |
| 8 | 推进园林绿化垃圾处理设施建设 | 2 | 仙林大学城园林绿化垃圾处理站 | 绿化垃圾2000—3000吨/年 | 新建 | 2020 | 市绿化园林局 栖霞区政府 | 市绿化园林局 |  |
|  |  | 3 | 江南绿化垃圾处理厂 | 绿化垃圾300吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 市绿化园林局 江宁区政府 | 市绿化园林局 |  |
|  |  | 4 | 江北绿化垃圾处理厂 | 绿化垃圾85吨/日 | 新建 | 2020—2022 | 市绿化园林局 浦口区政府 | 市绿化园林局 |  |
|  |  | 5 | 各区结合主要景区建设园林绿化垃圾分散处置点 |  | 新建 | 2020 | 市绿化园林局 江北新区管委会 各区政府 | 江北新区管委会 各区政府 |  |
| 9 | 推进有害垃圾处理设施建设 | 1 | 有害垃圾处理设施建设 |  | 新建 | 2020—2021 | 市生态环境局 | 市生态环境局 |  |
| 10 | 加快推进环保产业园规划建设 | 1 | 做好环保产业园的产业规划和招商工作，落实资源环境类项目储备和项目跟踪推进，促进再生资源规模化、产业化利用 |  |  | 2019年起 | 市发改委 | 相关区政府 |  |
|  |  | 2 | 江南环保产业园控规修编 |  |  | 2019—2020 | 市规划资源局 江宁区政府 | 江宁区政府 |  |
|  |  | 3 | 江北环保产业园控规修编 |  |  | 2019—2020 | 市规划资源局 浦口区政府 | 浦口区政府 |  |
|  |  | 4 | 六合、高淳、溧水环境园以及栖霞固废资源化利用中心选址和控规编制 |  |  | 2019—2020 | 市规划资源局 市城管局 相关区政府 | 相关区政府 |  |
|  |  | 5 | 江宁滨江污水处理厂扩容及配套管网建设 | 0.5万吨/日 | 改造 | 2019—2021 | 市水务局 江宁区政府 | 江宁区政府 |  |
| 10 | 加快推进环保产业园规划建设 | 6 | 江北环保产业园污水处理厂及配套管网建设 | 3万吨/日 | 新建 | 2019—2021 | 市水务局 市生态环境局 市城管局 浦口区政府 | 市城建集团 南京水务集团 |  |
|  |  | 7 | 江南、江北环保产业园配套道路建设 |  | 新建 | 2019—2021 | 江宁区政府 浦口区政府 | 江宁区政府 浦口区政府 |  |