附件

南京市2022年政府投资计划项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设内容 | 总投资 | 截止2021年底完成投资 | 2022年形象进度 | 2022年计划投资 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年计划开工时间 |
| A类项目（共213个） | 33002042 | 12968746 |  | 5488978 |  |
| 一 | 区域协调、城乡融合 |  |  | 29879038 | 12024626 |  | 3956140 |  |
| （一） | 轨道交通（地铁、市域郊铁路） |  |  | **15097490** | **6859489** |  | **1585100** |  |
| 1 | 1号线北延工程 | 2017-2023 | 线路全长6.5公里，全线设车站5座 | 742500 | 581177 | 开展工程项目施工 | 70000 | 市地铁集团栖霞区政府燕子矶新城管委会 |
| 2 | 5号线工程 | 2016-2023 | 线路全长37.4公里，全线共设车站30座 | 3345800 | 2435732 | 开展工程项目施工 | 150000 | 市地铁集团 |
| 3 | 6号线工程 | 2019-2024 | 线路全长32.4公里，全线共设19座地下车站 | 3087510 | 912900 | 开展工程项目施工 | 470000 | 市地铁集团南部新城管委会南京经开区管委会燕子矶新城管委会 |
| 4 | 7号线工程 | 2017-2024 | 线路全长35.5公里，全线共设车站27座 | 3238500 | 2064780 | 开展工程项目施工，黄方村站以北具备通车条件 | 280000 | 市地铁集团建邺区政府河西新城管委会燕子矶新城管委会 |
| 5 | 9号线一期工程 | 2019-2024 | 线路全长19.7公里，共设16座地下车站，设曹后村车辆段一座 | 2125000 | 588000 | 开展工程项目施工 | 350000 | 市地铁集团河西新城管委会 |
| 6 | 10号线二期工程 | 2019-2024 | 线路全长13.3公里，设10座车站，设王武庄车辆段一座 | 1050300 | 243400 | 开展工程项目施工 | 126000 | 市地铁集团江宁区政府南部新城管委会麒麟高新区管委会 |
| 7 | 南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段） | 2021-2025 | 一期工程起于西善桥，止于省界，途经城南、板桥、滨江等地区，长约26.5公里 | 1469800 | 15000 | 开展工程项目施工 | 130000 | 市地铁集团雨花台区政府江宁滨江开发区 |
| 8 | 城市轨道交通线网实训基地 | 2019-2022 | 实训基地由理论培训、实训、研发、体能训练、教员办公、学员宿舍、食堂及相关配套设施等组成，总建筑面积约2.78万平方米 | 38080 | 18500 | 主体结构完成，设备安装并调试完成 | 9100 | 市地铁集团 |
| （二） | 铁路 |  |  | **4721500** | **390600** |  | **331000** |  |
| 9 | 北沿江高铁 | 2021-2026 | 沿既有宁合铁路廊道，引入南京北站后，沿扬子乙烯专用线、宁启铁路廊道，经六合设站后，向东接入仪征，南京境内线路全长约63.5公里 | 1989000 | 150000 | 开展用地组卷及征地拆迁工作，力争正线段开工建设 | 98400 | 市铁路办市交通集团江北新区管委会浦口区政府六合区政府 |
| 10 | 南沿江城际铁路 | 2018-2023 | 自南京南站宁安场引出，采用宁杭客专东侧线位方案，正线通过既有江宁站后，向东接入句容站，南京境内线路全长约33.8公里 | 620000 | 239600 | 线路主体施工完成 | 156000 | 市铁路办市交通集团江宁区政府秦淮区政府雨花台区政府 |
| 11 | 宁芜铁路扩能改造工程 | 2021-2026 | 新建外绕线路（沧波门至古雄段）和江宁镇货场，新建线路为电气化复线铁路，线路总长约28.8公里，新建江宁镇货场位于江宁滨江开发区，占地面积约1580亩，设计能力为240万吨/年 | 986000 | 1000 | 开展用地组卷及征地拆迁工作，力争正线段开工建设 | 66600 | 市铁路办市交通集团有关区政府 |
| 12 | 扬镇宁马铁路 | 2022-2027 | 扬镇宁马铁路正线长121.356公里，其中南京段41公里，与宁宣铁路共用禄口机场站 | 1126500 | 四季度 | 开展用地组卷及征地拆迁工作，力争正线段开工建设 | 10000 | 市铁路办市交通集团江宁区政府溧水区政府 |
| （三） | 过江通道 |  |  | **3016200** | **1559400** |  | **388800** |  |
| 13 | 和燕路过江通道工程（南段） | 2017-2022 | 项目起于规划中的浦仪公路，终于规划中的和燕路快速化路，全长约5.725公里 | 698100 | 625300 | 完工 | 72800 | 市公建中心市交通运输局江北新区管委会栖霞区政府浦口区政府六合区政府 |
| 14 | 仙新路过江通道工程 | 2018-2024 | 起于科创路口，沿仙新路敷设，依次上跨栖霞大道、恒竞路、恒广路、恒通大道、新港大道，在龙山纪念林处接地，下穿乌龙山后以桥梁形式跨越长江，江北依次上跨疏港大道、化工大道、北六路、江北沿江高等级公路和滁河后接地，全长约13.17公里 | 1109000 | 504500 | 完成主桥主塔塔柱，主缆架设；完成南北锚锚体，乌龙山隧道主洞施工，引桥上部结构施工，南北接线下部结构施工 | 160000 | 市公建中心市交通运输局江北新区管委会浦口区政府六合区政府南京经开区管委会 |
| 15 | 建宁西路过江通道工程 | 2018-2025 | 起于江北新区的兴浦路与江北快速大道交叉处，向南顺兴浦路采用隧道方式穿越长江至南岸，沿现状建宁路布设，下穿江边路、惠民路后，止于建宁西路与热河路交叉处，全长约6.8公里 | 1209100 | 429600 | 左右线盾构掘进，江南工作井及明挖段主体施工，惠民大道互通段、横江大道互通段地下围护及主体结构施工 | 156000 | 市公建中心市交通运输局江北新区管委会浦口区政府六合区政府鼓楼区政府 |
| （四） | 公路 |  |  | **4602455** | **2126547** |  | **905487** |  |
| 16 | 宁马高速公路江苏段改扩建工程 | 2018-2023 | 高速公路起于油坊桥互通，止于铜井镇（苏皖界段），全长34.094公里，双向四车道扩建为双向八车道 | 605639 | 468700 | 路面、桥梁施工 | 115000 | 市交通运输局市公建中心市交通集团建邺区政府雨花台区政府江宁区政府 |
| 17 | 宁宣高速公路江苏段工程 | 2019-2022 | 高宣高速公路江苏段起自宁高高速公路，在九龙水库附近接安徽省宁宣杭高速公路宣城至狸桥段，路线全长19.352公里 | 274209 | 182847 | 完工 | 80000 | 市交通运输局市公建中心溧水区政府高淳区政府 |
| 18 | 312国道仙隐北路至绕越高速段改扩建工程 | 2018-2022 | 一级公路兼快速路，西起仙隐北路，止于龙潭疏港公路，全长约7.4公里 | 295687 | 271000 | 辅道扫尾，全线建成 | 24687 | 市交通运输局栖霞区政府经开区管委会仙林大学城管委会 |
| 19 | 龙潭疏港路北延工程 | 2019-2024 | 一级公路兼城市化道路，起于龙潭疏港公路起点，止于龙北大道与花园路交叉口，全长约4千米，其中高架宽26米，全线落地段宽60米 | 132500 | 42500 | 道路桩基础、承台墩柱施工 | 20000 | 市交通运输局南京经开区管委会 |
| 20 | 338省道雨花台区段改扩建工程 | 2018-2023 | 主线一级公路，辅线城市快速路，起于汽渡连接线，止于江宁河，全长约6.86公里；开发区段长3.084公里，板桥段长3.775公里 | 361200 | 121000 | 开发区段交安机电，照明、绿化等施工，板桥段路基桥涵施工 | 131000 | 市交通运输局雨花台区政府 |
| 21 | 338省道沿线附属设施建设工程 | 2018-2023 | 为配合338省道雨花段建设，对涉及的工农河闸站、西明渠泵站进行迁建；同时对江宁河闸下至滨江大道江宁河桥段右岸地方进行加固改造 | 16000 | 200 | 开工 | 3000 | 雨花台区政府 |
| 22 | 126省道雨花段改扩建工程 | 2017-2023 | 一级公路，起自绕城公路铁心桥服务区，止于雨花江宁区界，路线全长约6.66公里 | 261600 | 228000 | 路基、桥梁、隧道施工 | 20000 | 市交通运输局雨花台区政府软件谷管委会 |
| 23 | 126省道江宁段改扩建工程 | 2019-2023 | 一级公路兼快速路，起于雨花、江宁界，止于苏皖省界，全长约33.3公里 | 918000 | 325000 | 路基、桥梁、隧道施工 | 100000 | 市交通运输局江宁区政府 |
| 24 | 356省道浦口西江路至苏皖省界段 | 2020-2023 | 一级公路，起于西江路，止于苏皖省界，全长约20公里 | 439130 | 38900 | 推进征地拆迁，施工便道全线贯通，完成软土地基处理和桥梁下部结构桩基施工 | 120000 | 市交通运输局浦口区政府江北新区管委会 |
| 25 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 | 2021-2024 | 一级公路，起于南京仪征交界，向西沿老路改扩建，止于501省道处，路线全长16.528公里 | 398400 | 50000 | 路基、桥梁施工 | 87800 | 市交通运输局六合区政府 |
| 26 | 501省道六合雄州至西坝港区公路 | 2021-2023 | 一级公路，起于雍六高速通江互通北侧龙池路交叉口，向南沿老路改造，经080单元（新材料产业园）后，进入瓜埠镇区，向南跨越滁河后，与江北沿江高等级公路交叉，进入龙袍新城，终于化工大道，全长约15.5公里 | 289500 | 35000 | 完成通江互通整体建设及全线中小桥拆除重建工作；完成道路路基施工 | 100000 | 市交通运输局江北新区管委会六合区政府 |
| 27 | 422省道江北大道至头桥东段改扩建工程 | 2021-2023 | 起自与G328交叉处，止于苏皖省界头桥，全长约12.6公里，路基宽25.5米，双向四车道一级公路 | 110000 | 25000 | 完成路基和桥梁施工，进行路面结构层施工 | 40000 | 市交通运输局六合区政府 |
| 28 | 省道204溧水段一期改扩建工程 | 2019-2023 | 一级公路，起于开发区柘塘规划一路，终于洪蓝洪张线，长23.69公里 | 358290 | 290000 | 道路段建成通车，隧道段计划完成剩余围护桩施工，主体结构完成工程量的70% | 30000 | 市交通运输局溧水区政府 |
| 29 | 北岭路西延及跨官溪河桥梁工程 | 2018-2022 | 起自北岭路与太安路交叉口，止于高丹线，中间横跨官溪河按一级公路标准建设，全长1.52公里，其中桥长925米 | 52400 | 48400 | 完工 | 4000 | 市交通运输局高淳区政府 |
| 30 | 312国道七乡河至宁镇界段建设工程 | 2022-2023 | 一级公路，起于城市三环路西侧，终点位于宁镇市界，采用主线高架加地面辅道的方案，路线全长约2公里 | 89900 | 三季度 | 路基、桥梁施工 | 30000 | 市交通运输局南京经开区管委会 |
| （五） | 农村公路 |  |  | **143403** |  |  | **134720** |  |
| 31 | 2022年农村公路提档升级建设 | 2022 | 新、改建农村公路219公里 | 118464 | 二季度 | 建成通车 | 112372 | 市交通运输局相关区政府 |
| 32 | 2022年经济薄弱及欠发达村对外连接道路建设 | 2022 | 新、改建连接道路89公里 | 18329 | 二季度 | 建成通车 | 16243 | 市交通运输局相关区政府 |
| 33 | 2022年农路桥梁提档升级建设 | 2022 | 新、改建农路桥梁9座 | 2093 | 二季度 | 建成通车 | 1928 | 市交通运输局相关区政府 |
| 34 | 2022年农村公路安全生命防护工程建设 | 2022 | 建设383公里农村公路安全生命防护工程 | 4517 | 二季度 | 完工 | 4177 | 市交通运输局相关区政府 |
| （六） | 人防工程（停车场） |  |  | **110635** | **32500** |  | **29300** |  |
| 35 | 姚坊门人防工程 | 2019-2022 | 建筑面积约25812平方米，停车位650个 | 16300 | 14000 | 完工 | 2300 | 市人防办 |
| 36 | 十三中锁金分校人防工程 | 2019-2023 | 建筑面积约11113平方米，停车位250个 | 11740 | 4500 | 主体完成 | 5000 | 市人防办玄武区政府 |
| 37 | 南京大学苏浙运动场人防工程 | 2021-2023 | 建筑面积约40400平方米，停车位989个 | 35300 | 12000 | 主体完成 | 15000 | 市人防办南京大学 |
| 38 | 月苑片区人防工程 | 2021-2024 | 建筑面积约23500平方米，停车位约440个 | 21360 | 2000 | 完成基坑支护、桩基施工，开展土方外运 | 6000 | 市人防办 |
| 39 | 安德门人防工程 | 2022-2025 | 建筑面积约33100平方米，停车位690个 | 25935 | 四季度 | 前期手续办理，完成施工单位招标 | 1000 | 市人防办雨花台区政府 |
| （七） | 市政公用基础设施建设 |  |  | **1942755** | **963633** |  | **445549** |  |
|  | 市政道路建设 |  |  | **1874545** | **954159** |  | **387924** |  |
| 40 | 红山路—和燕路快速化改造工程 | 2017-2022 | 南起新庄立交，与老京沪铁路、沪宁城际下立交相接，以隧道形式穿越红山南路、丹霞路等，以隧道形式穿越华电路、迈皋桥广场，新增和燕路北向西匝道隧道，新建晓庄广场互通，以隧道形式下穿神龙路，与规划和燕路过江通道衔接，全长6.12公里 | 703200 | 632000 | 根据地铁及拆迁情况推进，完成剩余范围内的道路、隧道、互通立交施工 | 71200 | 市建委栖霞区政府燕子矶新城市城建集团市安居集团 |
| 41 | 机场二通道（绕城以北段）建设工程 | 2020-2023 | 城市快速路，小行高架至绕城公路，长约1.4公里，红线宽60米 | 76000 | 35000 | 主体施工 | 35000 | 市建委软件谷管委会 |
| 42 | 大桥南路与地铁5号线交叉节点改造工程 | 2021-2022 | 位于大桥南路与中山北路路口，实施内容主要为对高架桥的3根桥墩进行补强托换，修建地铁特殊保护区范围内的双向六车道市政隧道，市政隧道基坑规模长67米、宽30米、深10米 | 13266 | 8400 | 完成大桥南路桥梁托换工作，完成基坑开挖及主体结构施工 | 4800 | 市建委市城建集团 |
| 43 | 建宁西路过江通道江南连接线—惠民大道综合改造工程 | 2018-2025 | 南起惠民大道与新兴路交叉口，北至惠民大道与城河南路交叉口，长约2380米。其中，惠民大道主线隧道长约1875米，与道路同步建设的综合管廊长约1870米。惠民大道高架桥改建为双向6车道隧道（隧道部分采用叠层形式，终点敞开段错位布置 | 347554 | 44000 | 完成热河路匝道建设、高架桥梁拆除、雨水箱涵及220kv电力隧道土建施工和护城河段综合管廊独立段施工，开始主线隧道基坑围护结构施工 | 50000 | 市建委市城建集团 |
| 44 | 建宁西路过江通道江南连接线—主线隧道东延工程 | 2020-2025 | 工程起于建宁西路过江通道工程（一期）项目终点（建宁西路与热河路交叉处以东），以隧道形式沿建宁西路向东，下穿仪凤门后设置一对进出口匝道于南京城墙狮子山—新民门段遗址前接地，主线隧道继续向东下穿城墙遗址、护城河、大桥南路和四平路，在金川河西路前接入现状建宁路，全长约1.6公里 | 357100 | 100000 | 护城河顶管段及仪凤门管幕结构施工；大桥南路节点段桩基托换施工 | 50000 | 市公建中心市建委江北新区管委会浦口区政府六合区政府鼓楼区政府 |
| 45 | 栖霞区庐山路下穿尧兴铁路（小岗下道口平改立）工程 | 2020-2022 | 北起规划庐山路，下穿华山路、尧兴支线、栖霞大桥，平交穿过烷基苯专用线，南接现状燕尧路南段，全长约656米，道路红线宽35米 | 25000 | 15000 | 完工 | 10000 | 市建委市交通运输局栖霞区政府燕子矶新城 |
| 46 | 中山门大街（万家楼互通—环陵路转盘段）改扩建工程 | 2020-2022 | 主干路，东起万家楼立交，西至环陵路转盘，长约1.25公里，宽56.5米 | 20451 | 9000 | 建成通车 | 11451 | 市交通运输局栖霞区政府 |
| 47 | 岱山中路北延建设工程 | 2021-2024 | 南起岱山北路，北至龙藏大道，全长1.64公里（其中岱山北路至天保桥路260米为老路改造），标准宽度40—45米 | 96000 | 1000 | 主体施工 | 40900 | 市建委雨花台区政府 |
| 48 | 岱山东路北延工程 | 2017-2022 | 次干路，南起现状岱山东路立交预留口，向北跨越南河、秦淮新河，止于河西南部螺塘街，全长约1.4公里，包含南南河下游段1.5公里改造，红线宽35—45米 | 60000 | 45000 | 完工 | 15000 | 市建委市安居集团 |
| 49 | 新庄立交地下过街通道建设工程 | 2021-2022 | 完善新庄立交人行过街功能，修建下穿玄武大道、红山路地下人行过街通道，同时为提高通道使用价值，预留接口同地铁3号线新庄站连接 | 16800 | 9000 | 完工 | 7800 | 市建委玄武区政府市城建集团高力集团 |
| 50 | 紫金山一玄武湖城市中心公园太岗路南段地下通道建设工程 | 2021-2023 | 太岗路南段地下过街通道位于南京市玄武区玄武湖东南侧与白马湖南广场之间龙蟠路路段，该项目西接玄武湖公园环湖路，下穿现状太岗路后，东连白马公园景区内部道路。总长度238米，其中地下通道长124米，道路接线长度为114米 | 16740 |  | 主体完成 | 6000 | 市建委市城建集团 |
| 51 | 八卦洲五一河路建设工程 | 2022-2023 | 八卦洲五一河路西起浦仪公路西段养护中心，东至中心路，规划位于现状五一河路南侧，全长约0.92公里，宽36米 | 48634 | 四季度 | 完成道路沿线居民拆迁，具备道路交付使用 | 47773 | 市建委栖霞区政府 |
| 52 | 文枢西路西延工程 | 2021-2022 | 打通断头路：西起紫金东郡幼儿园，东至南师附小仙鹤门分校，长约480米对两端接线现状道路整治出新：包括苏中路路口以西至紫金东郡幼儿园段，以及南师附小仙鹤门分校至土城头路以东段，长约876米，全长约1.4公里 | 34000 | 3959 | 完工 | 30000 | 市建委玄武区政府仙林大学城管委会 |
| 53 | 马高路北延工程 | 2020-2022 | 主干路，南起宁杭公路，与沪宁高速交叉后止于金马路，道路全长1.7公里 | 52800 | 47800 | 建成通车 | 5000 | 市建委市交通运输局栖霞区政府 |
| 54 | 奥体大街—规二路（西城路—凤台南路段） | 2020-2022 | 跨南河桥，长约215米，红线宽60米 | 4500 | 4000 | 完工 | 500 | 市建委软件谷管委会 |
| 55 | 小微堵点及过窄非机动车道改造 | 2022 | 通过增加路口车道、优化调头车道位置、优化渠化段长度等措施，改善路口及路段通行条件，提高通行效率；通过优化机动车道、侧分带、人行道宽度等方式拓宽城市过窄非机动车道，改善城市慢行系统通行条件 | 2500 | 二季度 | 完工 | 2500 | 市建委市公安交管局有关区政府有关管委会 |
|  | **市政道路集中维护** |  |  | **49942** | **9174** |  | **34016** |  |
| 56 | 桥梁防护设施升级改造（第二、三、四批） | 2021-2022 | 大桥南路、龙蟠南路、机场路高架等第二批3座桥梁；龙蟠路高架、宁沪高速公路连接线桥—1，2等第三批14座桥梁；栖霞大桥、滨江桥等第四批36座桥梁安全防护设施改造 | 26113 | 7834 | 完工 | 18279 | 市交通运输局 |
| 57 | 栖霞大桥吊杆工程 | 2021-2022 | 对全桥56对（112跟）吊杆进行全面更换，包括老吊杆拆除外运、新吊杆及配套锚具安装、拱肋修复以及配套的施工措施和安全防护等 | 2650 | 1060 | 完工 | 1590 | 市交通运输局 |
| 58 | 应天大街（南河—赛虹桥立交）道路维修工程 | 2021-2022 | 西起南河，东至赛虹桥广场，全长400米，道路存在车行道沉陷、碎裂、拱起等病害，人行道存在沉陷、碎裂、风化等病害拟对全线车行道铣刨摊铺，局部基础翻挖处理，对人行道全线出新，材质更换为透水砼 | 1380 | 280 | 完工 | 1100 | 市交通运输局雨花台区政府 |
| 59 | 城市道路检查井整治提升（第一批） | 2022 | 对市级管养的主要城市道路，即快速路、主干道、次干道及重要支路（如新街口等窗口地区）上的检查井进行整治提升，更换五防井盖，并平整周边路面。第一批整治4条道路上的检查井 | 978 | 二季度 | 完工 | 978 | 市交通运输局 |
| 60 | 虎踞北路高架等四座桥梁大修项目 | 2022 | 包括虎踞北路高架、纬七路西延高架、中山南路高架、天保桥4处 | 4085 | 二季度 | 完工 | 4085 | 市交通运输局 |
| 61 | 军区总院等三座地下过街通道电梯更换项目 | 2022 | 军区总院地下过街道、洪武路地下过街道、龙津街地下过街道内共计十台电扶梯进行整体更换 | 774 | 二季度 | 完工 | 774 | 市交通运输局 |
| 62 | 玄武湖隧道设施维修及消防改造项目 | 2022-2023 | 新增水喷雾系统设施、装饰板更换、中隔墙新增边沟、安全防火门更换、路面变形缝处理等 | 7699 | 二季度 | 隧道泡沫水喷雾系统完成60% | 1891 | 市交通运输局 |
| 63 | 鼓楼隧道等六座隧道设施维修项目 | 2022-2023 | 包括龙蟠路隧道、鼓楼隧道、凤台南路隧道、中山门隧道、西安门隧道、模范马路隧道6处 | 2813 | 二季度 | 完成龙蟠路、鼓楼、凤台南路三座隧道的维修 | 1869 | 市交通运输局 |
| 64 | 绕城公路辅道匝道维修工程 | 2022 | 对绕城公路沿线花神庙立交、石杨路互通等6处辅道匝道路面、人行道开展病害维修 | 950 | 二季度 | 完工 | 950 | 市交通运输局 |
| 65 | 南京南站匝道花箱改造工程 | 2022 | 现状设施整体老化、破损，匝道桥侧面污染严重，部分花架挂钩锈蚀，存在严重安全隐患为尽快消除隐患，对鲜花匝道画像进行改造，同时升级匝道立面景观 | 1000 | 二季度 | 完工 | 1000 | 南站综管办 |
| 66 | 集庆门大街（江东中路—长虹路）人行道改造工程 | 2022 | 集庆门大街（江东中路—长虹路段）长约2.8公里，人行道改造 | 1500 | 四季度 | 完工 | 1500 | 建邺区政府 |
|  | 其他 |  |  | **18268** | **300** |  | **23610** |  |
| 67 | 雨水泵站改造工程 | 2021-2022 | 对金川河、西水关、里圩、小陡门、双桥门泵站老旧水泵、配电系统进行更换，变压器增容、更换，同步改造土建配套；铁窗棂泵站更换水泵井筒，同步改造土建配套；增加中保、金川门、清凉门自控系统 | 9582 | 3840 | 完工 | 5742 | 市水务集团 |
| 68 | 全市液化石油气用户“安心管”免费升级行动 | 2021-2023 | 利用两年左右时间，在全市范围内，将液化石油气用户使用的橡胶软管全部免费更换为燃气专用金属软管及配套减压阀 | 1008 | 300 | 力争完成4.5万户 | 608 | 市建委市财政局市市场监管局 |
| 69 | 颐和路片区电力管线迁改 | 2022 | 对北京西路—西康路—宁夏路—江苏路—宁海路（北段）—莫干路围合的区域内共13条道路开展管线下地工程 | 7000 | 一季度 | 完工 | 7000 | 鼓楼区政府 |
| 70 | 积淹水片区改造 | 2022 | 完成应天大街、热河南路等11个积淹水点改造 | 7975 | 二季度 | 完工 | 7975 | 市水务局有关区政府有关管委会 |
| 71 | 城镇公厕新改建工程 | 2022 | 新改建城镇公厕27座，其中玄武区2座、秦淮区3座、建邺区2座、鼓楼区1座、栖霞区4座、雨花台区2座、江宁区4座、高淳区1座、浦口区1座、六合区1座、江北新区5座、玄武湖环湖办1座 | 2285 | 二季度 | 完工 | 2285 | 有关区政府 |
| （八） | 城市更新 |  |  | **244601** | **92457** |  | **136184** |  |
| 72 | 宪法广场及城市客厅配套设施 | 2021-2022 | 该项目位于建邺区绿博园内，总用地面积约6.45万平方米，总建筑面积约3.22万平方米。地上建筑面积主要用于包括宪法展厅，地下建筑面积主要用于城市客厅配套设施、停车场等 | 65426 | 一季度 | 完工 | 65426 | 河西管委会 |
| 73 | 玄武区香林寺沟片区环境综合整治工程 | 2019-2022 | 项目位于玄武区梅园新村街道，北至农场巷，南至北安门街，内容包括：开展河道岸线景观建设、道路整治、绿地建设、建筑立面整治等 | 106860 | 88295 | 在征收完成的基础上完成香林寺路及香林寺沟路两条支路建设；待考古发掘完毕后，按文物主管部门要求完成北安门遗址区域绿地建设 | 18565 | 玄武区政府 |
| 74 | 干道及街巷环境整治 | 2021-2023 | 包括紫玄巷、蓝旗街、头条巷、小西湖、姜家园、石头城路、江边路等项目 | 52897 | 一季度 | 进场施工，部分完成 | 44342 | 市建委有关区政府 |
| 75 | 小型城市客厅建设 | 2022 | 通过新建、改建、联合挂牌等方式完成30处小型城市客厅设置 | 2500 | 三季度 | 完工 | 2500 | 市建委市文投集团市旅游集团各有关区政府 |
| 76 | 老旧路灯节能改造 | 2022 | 对主城区内1355杆老旧步道灯及24杆老旧高杆灯进行LED灯具节能改造，同步对杆体进行消险提升 | 1600 | 三季度 | 完工 | 1600 | 市城管局 |
| 77 | 崇正书院建筑东、西两侧边坡地质灾害治理工程 | 2021-2022 | 崇正书院建筑东、西两侧边坡地质灾害治理，滑坡灾害隐患段边坡总长约500米，包括抗滑桩加固、微型桩加固等 | 1191 | 200 | 完工 | 700 | 市文旅局 |
| 78 | 南京城墙东水关至武定门段修缮项目 | 2021-2022 | 对东水关至武定门段城墙（长约921米）进行维修，拆除城墙顶面已失效的砼刚性防水层，采用传统做法恢复防水系统，重铺城顶海墁砖，对墙体膨胀部位进行拆除重砌，边墙灰缝间隙采用水硬性石灰进行修补，清理墙体植物根系，以及绿化移植和恢复等 | 1582 | 100 | 基本完工 | 1100 | 市文旅局 |
| 79 | 南京城墙解放门至太平门段修缮应急抢险工程（二期） | 2022-2023 | 对南京城墙解放门至太平门段进行应急抢险修缮，对城墙裂缝、鼓胀、风化面层以及内部人防设施进行修复，对城墙上生长的植物根系进行清理，完善城墙防排水及防渗功能，并对城墙修复过程中损坏的绿化设施进行恢复 | 8275 | 1528 | 完成工程前期相关手续并于四季度开工建设 | 1000 | 市文旅局 |
| 80 | 明城墙中央路至钟阜路西段遗迹保护及内侧环境整治工程 | 2011-2022 | 中央路至钟阜路西段，长约1600米，实施城墙遗迹保护加固，内侧顶面绿化、景观建设等 | 3300 | 2284 | 完成复工前各项手续，力争完工 | 150 | 市文旅局 |
| 81 | 玄武湖景区文保建筑修缮 | 2021-2022 | 留东同学会、友谊厅等文保建筑修缮 | 575 | 50 | 完工 | 525 | 市文旅局 |
| 82 | 中国共产党代表团办事处旧址（梅园新村30、35、17—2号）保养维护工程 | 2022-2023 | 中共代表团办事处旧址（梅园新村纪念馆）保护规划及南京市梅园新村17号、30号、35号建筑修缮 | 395 | 四季度 | 完工 | 276 | 市文旅局 |
| 二 | 生态优先、绿色发展 |  |  | 1460120 | 414862 |  | 746527 |  |
| （一） | 生态环境建设 |  |  | **1220713** | **340143** |  | **628621** |  |
| 83 | 外秦淮河清淤工程 | 2020-2022 | 对外秦淮河中和桥至三汊河河口闸段13.4公里河道进行清淤，建设内容包括：疏浚工程、岸坡防护、生态修复及信息化维护系统建设等 | 36410 | 15710 | 完工 | 20700 | 市水务局南京旅游集团 |
| 84 | 玄武湖北湖东部水域清淤及生态修复 | 2021-2022 | 玄武湖公园北湖东部水域；常态化清淤，配套沉水植物种植及生态修复，生态化岸线提升等 | 2864 | 2294 | 完工 | 570 | 市水务局市文旅局 |
| 85 | 玉带河水环境综合提升工程 | 2021-2022 | 实施河底清淤、引水补水、水生态修复工程，增设监控设施，提升河道沿线景观 | 3778 | 1898 | 完工 | 1880 | 市水务局玄武区政府 |
| 86 | 金川河幸福河湖工程 | 2021-2022 | 水质提升、生态修复、景观亮化 | 9093 | 2778 | 完工 | 1850 | 市水务局鼓楼区政府 |
| 87 | 南玉带河综合整治工程 | 2021-2022 | 南玉带河高水高排涵综合整治、清淤疏浚、排口整治；明渠段岸坡整理、生态修复等；泵站前池清淤疏浚、控源截污等 | 1986 | 786 | 完工 | 1200 | 秦淮区政府 |
| 88 | 城北地区生态补水系统完善工程 | 2022 | 对上元门、化纤厂生态补水出水口进行改造，加装流量计和自控装置，提高生态补水系统水量分配精准度、及时掌握水量分配实时数据，试点生态补水常态化自动控制 | 1428 | 二季度 | 完工 | 1428 | 市水务局 |
| 89 | 西玉带河幸福河湖工程 | 2022 | 岸线生态化改造，打造河岸环境，水务设施更新及智能化改造，提高监测预警能力；结合河长制公园建设，增设文化展示、河长制展示设施 | 505 | 二季度 | 完工 | 505 | 市水务局秦淮区政府 |
| 90 | 内秦淮河中段内桥北排口截流设施溢流污染治理工程 | 2022 | 对内秦淮河流域截流设施梳理排查，实施大口径排口的截流设施限流改造、实现雨水有效释放 | 207 | 二季度 | 完工 | 207 | 市水务局秦淮区政府 |
| 91 | 里圩河R08排口溢流污染整治及岸坡治理工程 | 2022 | 对涉及里圩河R08排口的7家单位片区（总面积8.28ha）实施雨污水管网清疏检测及改造、提升泵站改造等；对里圩河南岸全线（长约760m）实施岸带整治等 | 1995 | 二季度 | 完工 | 1995 | 市水务局鼓楼区政府 |
| 92 | 北十里长沟东支下游生态清淤 | 2022 | 北十里长沟东支红山桥断面上下游350米河段生态清淤 | 327 | 二季度 | 完工 | 327 | 市水务局栖霞区政府 |
| 93 | 七乡河中坝闸上游清淤疏浚工程 | 2022 | 对七乡河中坝闸上游蓄水口进行清淤疏浚，扩大其蓄水与泄洪能力 | 120 | 二季度 | 完工 | 120 | 市水务局栖霞区政府 |
| 94 | 秦淮新河西善桥段及二钢涵排口截流设施改造工程 | 2022 | 新增6座限流闸门，6套液压装置，8套液位计、雨量计等控制设施，新建DN300截流管100米 | 820 | 二季度 | 完工 | 820 | 市水务局雨花台区政府 |
| 95 | 暗涵整治工程 | 2021-2022 | 进香河、南玉带河等13处暗涵整治工程 | 16647 | 3227 | 主体完工 | 13420 | 相关区政府 |
| 96 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程（夹江至污水处理厂段） | 2020-2022 | 江心洲生态岛民安路段夹江至污水处理厂段：将民安路现有2根DN1800污水管道原管径改迁，单根管道长度约1.3公里，同时考虑江心洲污水处理厂及二通道工程整体系统相衔接 | 20634 | 17000 | 完工 | 3634 | 市水务集团 |
| 97 | 江心洲污水收集二通道建设工程（穿越夹江段） | 2021-2023 | 项目起于江心洲市民广场西侧绿地，以盾构法于旗杆渡口南侧下穿夹江，于棉花堤北侧穿江堤进入滨江公园，全长约693米，盾构外径8.8米 | 41106 | 7700 | 完成55% | 14500 | 市水务集团 |
| 98 | 江心洲污水系统管网排查—专项整治工程（第一批） | 2021-2023 | 位于江心洲污水收集系统（涉及鼓楼，建业，秦淮）总共修复污水管21.0公里，涉及73条道路其中整段更换7.9公里，涉及13条路；局部修复13.1公里，涉及60条路修复过河管1.0公里，共8道，修复沿河管0.5公里，共3道 | 28915 | 6000 | 完成70% | 14200 | 市水务集团 |
| 99 | 江心洲污水收集系统雨花北路等10条道路污水管道改造工程 | 2021-2022 | 项目拟对雨花台区的工农新村路（雨花南路—雨花西路）、能仁里一村（雨花北路—雨花新村二村）等10条道路下共计约1329米污水管道进行开挖更换或非开挖修复 | 1687 | 1000 | 完工 | 687 | 雨花台区政府 |
| 100 | 仙林污水收集系统污水管网（仙林大道污水泵站出水压力管、下游重力管（仙林大道南侧））新改建工程 | 2021-2022 | 1.仙林大道污水泵站出水压力管改造，管径DN600，长度约550米；2.仙林大道南侧下游重力管改造，管径DN1000—DN1200，长度约5.3公里，管道改造总长度约5.9公里 | 17408 | 9800 | 完工 | 7608 | 市水务集团玄武区政府栖霞区政府仙林大学城管委会 |
| 101 | 仙林污水系统管网排查—专项整治工程（第一批） | 2021-2023 | 位于仙林污水收集系统（涉及栖霞区、玄武区），总共修复污水管17.6公里，涉及29条道路其中整段更换12.5公里，涉及14条路；局部修复5.1公里，涉及15条路 | 26989 | 5400 | 完成60% | 10500 | 市水务集团 |
| 102 | 紫东青龙等片区污水主干管（仙林大道至九乡河泵站）建设工程 | 2021-2022 | 1.沿九乡河东路—天工路—九乡河西路新建N1200—DN1500污水主管，设计管道全长约3.1公里；2.将沿线支管接入本次设计污水管，新建DN300—800污水管道，支管长度约104米 | 9065 | 3700 | 完工 | 5365 | 市水务集团仙林大学城管委会 |
| 103 | 城北污水系统管网排查—专项整治工程（第一批） | 2021-2022 | 包含F片区迈燕片区及其他片区部分道路，合计约50公里建设内容为改造DN400—800污水重力管约7.1公里，修复现状DN400—800污水管约556米，点状修复现状污水管4处，修复污水检查井171座 | 11652 | 6000 | 完工 | 5652 | 市水务集团 |
| 104 | 河西试点片区分级管养移交管道整治工程 | 2021-2022 | 建邺区，总共修复污水管7.3公里，涉及42条道路其中整段开挖道修复3.5公里，涉及5条路；局部开挖修复3.8公里，涉及37条路 | 9873 | 5500 | 完工 | 4373 | 市水务集团 |
| 105 | 南京南站试点片区分级管养移交管道整治工程 | 2021-2022 | 涉及雨花台区、江宁区，总共修复污水管2.7公里，涉及14条道路其中整段更换0.8公里，涉及3条道路；局部更换1.9公里，涉及道路11条修复过河管1条 | 4733 | 2500 | 完工 | 2233 | 市水务集团 |
| 106 | 大中桥等污水泵站机电设备更新改造工程 | 2020-2022 | 对湖滨、大中桥、凤台路、洪武路泵站、白象、凤台路、龙腾、集合村、月牙湖、南湖二、小行等污水泵站机电设备、自控系统、配电系统、土建配套进行升级改造 | 6531 | 5500 | 完工 | 1031 | 市水务集团 |
| 107 | 月牙湖等14座污水泵站计量系统改造工程 | 2020-2022 | 对月牙湖、集合村、龙腾路、白象、东水关、清溪路、双桥门、明陵路、老江口、清凉门、所街、石城苑、南湖一号、湖滨等14座污水泵站进行计量系统改造 | 1641 | 1500 | 完工 | 141 | 市水务集团 |
| 108 | 铁北污水系统管网排查—专项整治工程（第一批） | 2021-2023 | 位于铁北污水收集系统C区（涉及栖霞区、玄武区），总共修复污水管16.1公里，涉及17条道路其中整段开挖道修复15.5公里，涉及12条路；局部开挖修复0.6公里，涉及5条路；修复过河管1道 | 27356 | 5600 | 完成60% | 11000 | 市水务集团 |
| 109 | 三元巷、育仁南路、石榴新村、晨光大道污水管道建设工程 | 2021-2022 | 管径d400—d800，长度约1.7公里 | 2616 | 1308 | 完工 | 1308 | 秦淮区政府 |
| 110 | 贡院街东片区街巷污水管道建设工程 | 2021-2022 | 贡院街东片区街巷污水管道建设工程，d300—d400污水管0.9公里，新建截流井两座等 | 1233 | 600 | 完工 | 633 | 秦淮区政府 |
| 111 | 内秦淮河截流系统改造工程（一期） | 2020-2022 | 对西家大塘、珠江路九华山沟、瑞金路等三处截流点进行改造，新建雨水调蓄池一座 | 7437 | 1000 | 完工 | 6437 | 市水务集团秦淮区政府玄武区政府 |
| 112 | 城东污水系统管网排查—专项整治工程（第一批） | 2021-2023 | 位于城东污水收集系统（涉及玄武区、秦淮区、雨花台区、栖霞区），总共修复污水管11.8公里，涉及40条道路，其中整段更换8.4公里，涉及15条道路；局部修复3.4公里，涉及35条路修复过河管共21道 | 27331 | 5200 | 完成60% | 11200 | 市水务集团 |
| 113 | 城东污水收集系统（雨花台区铁心桥片区）管网修复整改工程 | 2021-2022 | 位于雨花台区铁心桥街道项目拟对凤宁路（软件大道—凤信路）、西春路（宁双路—凤信路）等15条道路下的约5.8公里污水管道进行开挖更换或非开挖修复 | 8276 | 5000 | 完工 | 3276 | 雨花台区政府 |
| 114 | 城南污水收集系统（雨花经济开发区片区）管网修复整改工程 | 2021-2022 | 对雨花经济开发区凤飞路、青年路等27条道路，总长约10.3公里污水管网进行开挖更滑或非开挖修复 | 9693 | 5000 | 完工 | 4693 | 雨花台区政府 |
| 115 | 新湖大道污水管改造工程 | 2021-2022 | 新湖大道污水管道改造，长度为3.7公里，其中d1000—d1200污水主干管改造2.7公里，钢筋砼管管材；d800—d1000倒虹管改造0.4公里，钢筋砼管管材；沿线预留d400—d800支管0.6公里，球墨铸铁管管材保留现状，过节点DN800—DN1000管道约0.6公里 | 10253 | 6000 | 完工 | 4253 | 雨花台区政府 |
| 116 | 古遗井区域污水管道建设工程 | 2021-2022 | 宁芜公路以南A片、宁芜公路以北B片及宁芜公路以北C片污水管道建设工程，实施DN110—DN225压力管约4.8公里，DN200—DN800重力管约12.3公里，一体化污水提升泵站7座，改造现状污水提升泵池1座，泵站规模20立方米/小时—195立方米/小时，污水纳入城南污水处理系统 | 8593 | 5000 | 完工 | 3593 | 雨花台区政府 |
| 117 | 仙林污水处理厂异地扩建（东阳城市污水处理厂）厂外主干管及配套工程（九乡河泵站至仙林湖路段） | 2022-2023 | 九乡河泵站至仙林湖路段，新建DN1200污水压力管，总长约4.9公里，同步改造九乡河泵站 | 24400 | 二季度 | 完成20% | 4880 | 市水务集团栖霞区政府南京经开区管委会 |
| 118 | 仙林污水处理厂异地扩建（东阳城市污水处理厂）厂外主干管及配套工程（仙林湖路至污水厂段） | 2022-2023 | 仙林湖路至东阳城市污水处理厂段，新建DN1800—DN2200污水重力管，总长约6.9公里. | 44000 | 三季度 | 完成10% | 4400 | 市水务集团栖霞区政府南京经开区管委会 |
| 119 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程—凤台路泵站至西城路段 | 2022-2024 | （1）凤台路泵站改造，改造规模为40.0万吨/日；（2）凤台路泵站至西城路段污水管线建设，管径为DN2200，输水形式为压力输送，起点为凤台路污水泵站，终点为西城路与白鹭东街交叉口，总长度约3.2公里 | 48721 | 二季度 | 完成10% | 5000 | 市水务集团 |
| 120 | 江心洲—城南污水系统联通二期工程（一阶段） | 2022 | 汇集井改造、龙腾路泵站改造、黄河路泵站节点改造，新建DN800压力管约1.3公里 | 3431 | 一季度 | 完工 | 3431 | 市水务集团 |
| 121 | 城南污水系统管网排查—专项整治工程（华兴路等管道改造） | 2022-2023 | 位于城南污水收集系统（涉及雨花台区），总共改造污水管3.3公里，涉及4条道路其中开挖更换1.4公里；顶管更换1.9公里 | 5875 | 三季度 | 完成20% | 1175 | 市水务集团 |
| 122 | 城北污水系统管网排查—专项整治项目（第二批） | 2022-2024 | 城北污水收集系统（涉及鼓楼区、玄武区），总共改造污水管8.5公里，涉及18条道路其中开挖更换4.6公里，非开挖修复3.9公里，修复河道沿河管2条 | 9705 | 二季度 | 完成10% | 1000 | 市水务集团 |
| 123 | 李府街等9处污水处理工程 | 2022-2023 | 李府街等9处污水处理工程 | 32609 | 一季度 | 主体完工 | 21606 | 相关区政府 |
| 124 | 片区雨污水管网清疏修缮 | 2021-2024 | 包括汇景家园片区管网清疏修缮工程等29个子项目 | 209399 | 56055 | 部分完工 | 136824 | 市建委相关区政府 |
| 125 | 江北生活垃圾焚烧发电厂二期工程 | 2021-2022 | 项目位于浦口区南京江北环保产业园，紧邻南京市江北生活垃圾焚烧发电厂一期，占地面积217亩，建设3×667吨/日的生活垃圾机械炉排，配置2×25MW汽轮机和2×30MW发电机，另含周边拆迁相关内容 | 156900 | 102572 | 完工 | 54328 | 市城管局市城建集团浦口区政府 |
| 126 | 江北焚烧厂二期土地指标费用，新增入场道路征地面积21亩，征地按照“先转后征”方式审批，指标单价增加 | 5600 |  | 完工 | 5600 | 市城管局市城建集团浦口区政府 |
| 127 | 江北废弃物综合处置中心二期工程 | 2021-2022 | 项目位于江北环保产业园江北废弃物综合处置中心二期地块，占地37亩，对板桥餐厨厂设备再利用，餐厨垃圾处理规模200吨/日 | 21000 | 9800 | 完工 | 11200 | 市城管局市城建集团浦口区政府 |
| 128 | 江北灰渣填埋场二期工程 | 2021-2022 | 项目位于江北环保产业园内江北灰渣填埋场二期预留地块内，二期工程占地面积约5.6万平方米，总库容约94万立方米，平均日处理规模为150吨，设计使用年限为20年 | 11900 | 4680 | 完工 | 7020 | 市城管局市城建集团浦口区政府 |
| 129 | 轿子山有机废弃物处理场封场工程 | 2021-2023 | 对一号、三号库区（包括与二号库区搭接部位）实施堆体修整、封场覆盖和绿化修复、渗滤液导排、垂直防渗和帷幕灌浆、填埋气体收集、地表水导排、清水池（含调节池）改造，以及场区内其他附属设施改造等 | 15000 | 1500 | 完成60% | 6600 | 市城管局江宁区政府 |
| 130 | 水阁有机废弃物处理场二三号库区封场及生态修复 | 2020-2023 | 库区生态修复、地下水污染控制、坝体防渗加固、场内道路、附属设施改造以及环保教育基地等 | 15700 | 5500 | 主体完工 | 4700 | 市城管局江宁区政府 |
| 131 | 江南生物能源再利用中心一期 | 2022-2023 | 该工程是服务主城区和江宁区的餐厨垃圾资源化项目.项目位于江宁区江宁街道江南静脉环保产业园中，一期处理规模为餐饮垃圾600吨/天、废弃食用油脂60吨/天，占地约6.52公顷，另含周边拆迁相关内容 | 173673 | 二季度 | 开展主体工程建设 | 150800 | 市城管局市城建集团江宁区政府 |
| 132 | 江南灰渣填埋场渗沥液处理设施改造 | 2022 | 渗滤液技改 | 400 | 一季度 | 完工 | 400 | 市城管局市城建集团 |
| 133 | 公园景区及绿化建设 | 2017-2022 | 包括南京石头城遗址公园等18个项目 | 67098 | 27035 | 部分完工 | 32219 | 市有关单位 |
| 134 | 沿河滨水空间提升 | 2022 | 南十里长沟等片区建设 | 16100 | 一季度 | 完工 | 16100 | 有关区政府 |
| （二） | 流域治理及防洪减灾 |  |  | **239407** | **74719** |  | **117906** |  |
| 135 | 句容河综合整治工程 | 2022-2025 | 加固堤防总长约38.17公里，堤防防渗3.0公里，湖熟新市镇段两岸堤防退堤2.0公里、河道拓浚0.7公里，滨河景观工程，全线38.17公里道路贯通、帮宽，14座建筑物改造，以及视频监控、监测等管护设施的布置等 | 46175 | 10000 | 堤身填筑及护坡完成35%，建筑物完成30% | 12689 | 江宁区政府 |
| 136 | 水阳江干流右岸永丰圩堤防加固工程 | 2021-2022 | 高淳区阳堤防加固8.59千米，迎水坡预制混凝土护坡8.59千米、高喷防渗墙2.24千米，新建（拆建）堤顶沥青道路8.59千米、堤身增设平台4.26千米、抛石护岸1.44千米，拆建西陡门并增设沉螺池，黄含陡门新增沉螺池 | 63807 | 30000 | 完工 | 33807 | 高淳区政府 |
| 137 | 高淳区水碧桥泵站工程 | 2021-2022 | 新建泵房、引水渠进出水池、导流墩、翼墙、海漫、管理房等，总建筑面积约1425平方米，规划引水流量为40m3/s，同时考虑1台备用机组，安装1800ZLQ立式轴流泵配1120KW电机5台套，泵站总安装规模为50m3/s | 23697 | 7219 | 完成70% | 10000 | 高淳区政府 |
| 138 | 固城湖退圩还湖新建堤防工程 | 2020-2022 | 新建堤防6.2公里，拆除老堤 | 37800 | 27500 | 完工 | 10300 | 高淳区政府 |
| 139 | 云鹤支河综合整治工程 | 2022-2023 | 河道治理范围为K0+000—K8+840，支流高家河口至吴村桥桥约1.5公里堤防。主要建设内容包括：河道无堤段疏挖整坡、堤防段达标加固、河道迎流顶冲段护砌、堤顶防汛道路贯通以及沿河配套建筑物改造共18座 | 8818 | 一季度 | 完成形象进度70% | 7000 | 溧水区政府 |
| 140 | 胥河综合整治工程 | 2022-2023 | 整治胥河河道15公里 | 18000 | 二季度 | 完成形象进度30% | 3000 | 高淳区政府 |
| 141 | 2022年骨干河道防汛消险工程 | 2022 | 9条骨干河道、7个水库防汛消险，堤防、大坝防渗加固，背水坡排水沟建设，防汛道路建设等 | 14260 | 一季度 | 完工 | 14260 | 相关区政府 |
| 142 | 2022年非骨干河道防汛消险工程 | 2022 | 8条非骨干河道防汛消险，堤防防渗加固，防汛道路建设等 | 7200 | 一季度 | 完工 | 7200 | 相关区政府 |
| 143 | 重点泵站更新改造 | 2022 | 全市约10座重点泵站更新改造 | 8000 | 三季度 | 完工 | 8000 | 相关区政府 |
| 144 | 重点塘坝综合治理 | 2022 | 全市约10座重点塘坝更新改造 | 4350 | 三季度 | 完工 | 4350 | 相关区政府 |
| 145 | 小流域治理工程 | 2022 | 全市约4条小流域综合整治 | 5300 | 三季度 | 完工 | 5300 | 相关区政府 |
| 146 | 翻水线更新改造 | 2022 | 全市约7座翻水线更新改造 | 2000 | 三季度 | 完工 | 2000 | 相关区政府 |
| 三 | 包容友好、共同富裕 |  |  | 1372552 | 436240 |  | 558886 |  |
| （一） | 教育发展 |  |  | **332381** | **71500** |  | **156951** |  |
| 147 | 南京市电化教育馆（金陵微校） | 2021-2023 | 原市电教馆大楼拆除重建，对原财校教学楼进行抗震加固，新建及改造面积合计9308平方米 | 9570 | 1500 | 主体完工 | 4100 | 市教育局 |
| 148 | 南京城市职业学院新建学生公寓 | 2021-2022 | 2栋学生公寓以及绿化、道路广场等公共配套 | 13894 | 5500 | 完工 | 8394 | 市教育局 |
| 149 | 南京机电职业技术学院高淳新校区（二期） | 2021-2022 | 新建建筑面积65000m2，包括实训楼、双创基地、教室、学生宿舍等。室外运动场地包括篮球场、网球场、羽毛球场等。同步配建绿化、广场、室外照明和景观水体等配套设施 | 37600 | 19600 | 完工 | 18000 | 市教育局 |
| 150 | 南京师范大学附属中学晓庄校区 | 2021-2023 | 新建行政楼、实验楼、教学楼、图书馆、食堂—宿舍综合楼、体育场馆等新建建筑面积约9.82万平方米，保留建筑改造约1.41万平方米 | 113383 | 6000 | 主体施工 | 60000 | 市教育局 |
| 151 | 南京晓庄学院学前教育大楼和学生宿舍 | 2018-2022 | 建设学前教育大楼和学生宿舍，总建筑面积49429m2 | 25916 | 18400 | 完工 | 7516 | 市教育局 |
| 152 | 南京晓庄学院新建学生宿舍和实验实训楼 | 2020-2023 | 建设实验实训楼和学生宿舍，总建筑面积100852m2 | 58644 | 18000 | 实验实训楼五层完成、学生宿舍主体完工 | 18000 | 市教育局 |
| 153 | 南京晓庄学院北操场改造 | 2021-2022 | 新建北操场看台，配建室内田径场及体育专业教学用房，总建筑面积约10200m2 | 6742 | 1000 | 完工 | 5742 | 市教育局 |
| 154 | 重竞技运动学校新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施 | 2021-2023 | 拟新建建筑面积约11466.81平方米。地上建筑面积约为10966.81平方米地下建筑面积约为500平方米 | 5439 | 1500 | 主体结构封顶 | 2100 | 市体育局 |
| 155 | 南京市水上运动学校卧龙湖校区建设工程 | 2022-2024 | 水上训练、比赛设施设备和陆上训练、生活、学习、办公等功能用房。 | 37350 | 二季度 | 主体结构封顶 | 20000 | 市体育局 |
| 156 | 南京交通技师学院学生宿舍楼消险修缮改造工程 | 2022-2022 | 对2幢学生宿舍和1幢学生食堂进行消险修缮改造，共计修缮面积约20000平米 | 2200 | 二季度 | 完工 | 2200 | 市交通运输局 |
| 157 | 金陵科技学院文科楼 | 2022-2024 | 内设人文学院、马克思主义学院等。新建总建筑面积约30687平米单体教学建筑，主要用于教学、实验等 | 15700 | 二季度 | 主体五层完成 | 5000 | 市教育局 |
| 158 | 南京市六一幼儿园加固改造 | 2022-2022 | 拆除、抗震加固、建筑扩建、建筑改造、配套工程等 | 5945 | 一季度 | 工程完工 | 5900 | 市妇联 |
| （二） | 医疗养老 |  |  | **910101** | **363300** |  | **273305** |  |
| 159 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区 | 2019-2022 | 总建筑面积约29.32万平方米，其中地上建筑面积约15.01万平方米，地下建筑面积约14.31万平方米。包括综合楼、住院楼、门诊医技楼，以及液氧站、医疗垃圾房、生活垃圾房、污水处理站等附属用房 | 326379 | 202000 | 完工 | 124379 | 市卫健委 |
| 160 | 南京颐养中心 | 2020-2024 | 总建筑面积约26万平米，项目包含老年公寓，社区大堂，实训中心，体验中心，活力中心及鼓楼医院南部院区 | 250000 | 100000 | 一二期内、外装施工；室外综合管网施工；景观施工；组织验收备案。三期进场主体施工 | 100000 | 溧水区政府市民政局南京安居集团 |
| 161 | 南京市第二医院（江苏省传染病医院、市公共卫生医疗中心）扩建工程一期 | 2020-2022 | 总建筑面积约4万平方米，包括暴发性烈性疾病科楼、门诊医技楼、医学隔离中心、垃圾站、门卫房、配套道路等 | 56426 | 32000 | 完工 | 24426 | 市卫健委 |
| 162 | 南京市儿童医院广州路院区改造 | 2018-2022 | 广州路院区出新改造 | 17156 | 12500 | 完工 | 1500 | 市卫健委 |
| 163 | 南京市中西医结合医院新建专科病房楼 | 2022-2025 | 新建一栋专科病房楼，总建筑面积21000m2，设计床位350张 | 41620 | 16800 | 桩基施工完成，土方开挖外运 | 2000 | 市卫健委 |
| 164 | 南京市儿童医院河西院区二期工程 | 2022-2026 | 南京市儿童医院河西院区二期工程计划用地21000m2，总建筑面积面积约为131900m2，其中地上81900m2，地下50000m2。建设内容包括住院、特色门诊、科研研发、教育培训、行政管理用房等 | 190000 | 四季度 | 开工 | 6000 | 市卫健委 |
| 165 | 南京市老年病防治研究中心 | 2022-2024 | 南京老年病防治研究中心综合楼 | 25000 | 一季度 | 主体土建完成80% | 12000 | 市机关事务管理局 |
| 166 | 市疾控中心功能提升 | 2022 | 包括昆仑路16号大院相关功能改建 | 3519 | 一季度 | 开工 | 3000 | 市卫健委 |
| （三） | 公共文化 |  |  | **4432** | **1440** |  | **2992** |  |
| 167 | 南京“文学之都”城市空间建设项目“世界文学客厅”一期 | 2021-2022 | 包括文学交流、展示交互功能，以及室外景观改造 | 1842 | 1440 | 完工 | 402 | 市委宣传部 |
| 168 | 南京市方志馆升级改造 | 2022-2022 | 数字化、互动化多媒体建设，局部区域拆除改造 | 309 | 一季度 | 完工 | 309 | 市方志办 |
| 169 | 嘉麟楼建筑维护与环境提升 | 2022-2023 | 工程设计、外立面修缮、广场环境提升、配电增容、室外给排水等 | 2281 | 一季度 | 基本完成工程设计、外立面修缮、广场环境提升、配电增容、室外给排水工程等 | 2281 | 中山陵园管理局 |
| （四） | 安居保障 |  |  | **125638** |  |  | **125637** |  |
| 170 | 老旧小区改造 | 2022 | 主城六区及部队86个老旧小区改造 | 97816 | 二季度 | 完工 | 97815 | 市房产局相关区政府 |
| 171 | 危旧房改造 | 2022 | 采取“留、改、拆”等多种治理方式，完成新增81幢在册危房治理任务 | 27822 | 二季度 | 完工 | 27822 | 市房产局各有关区政府 |
| 四 | 制度创新、治理变革 |  |  | 290331 | 93018 |  | 227424 |  |
| **（一）** | 公安基建 |  |  | **165192** | **24689** |  | **65863** |  |
| 172 | 食药环侦支队快检室建设 | 2021-2022 | 加固改造装饰 | 597 | 20 | 完工 | 577 | 市公安局 |
| 173 | 秦淮区看守所迁建 | 2021-2024 | 新建监区、业务综合楼、后勤楼、武警中队营房、变电所以及其他配套附属设施，总建筑面积约30422.65平方米 | 32075 | 159 | 基础施工 | 2000 | 市公安局 |
| 174 | 南京市公安局指挥中心业务大楼幕墙消险 | 2021-2022 | 大楼幕墙出现石材松动脱落现象，存在安全隐患，需对其进行检测和维修加固 | 528 | 300 | 完工 | 228 | 市公安局 |
| 175 | 南京市公安局定淮门刑事侦查职业据点（康来饭店搬迁）改造 | 2021－2022 | 加固改造装饰 | 3210 | 2000 | 完工 | 1210 | 市公安局 |
| 176 | 南京市公安局大礼堂加固维修及保护利用 | 2021-2022 | 加固改造装饰 | 2624 | 58 | 完工 | 2566 | 市公安局 |
| 177 | 交管业务技术服务大楼（二三大队） | 2019-2023 | 交警二、三大队室内装修和智能化建设 | 7902 | 250 | 完成装修、智能化大部分工程 | 3724 | 市公安局 |
| 178 | 交管局业务用房建设 | 2021-2023 | 改造曝光台 | 5785 | 35 | 主体封顶 | 3000 | 市公安局 |
| 179 | 江北新区分局刑侦技术中心 | 2021-2023 | 建设刑侦技术中心，面积约8541平方米 | 6000 | 900 | 土建封顶 | 3000 | 市公安局 |
| 180 | 江北新区分局葛塘派出所及片区特巡警、交警业务用房 | 2021-2023 | 占地12亩，地上七层、地下一层（含停车场、靶场），建筑面积约16425平方米，并按派出所业务用房要求进行装修 | 10500 | 750 | 土建封顶 | 5000 | 市公安局 |
| 181 | 江北新区分局泰山新村派出所业务用房改造 | 2021-2022 | 对派出所原址主楼办公区、综合指挥室等进行改造，面积约5832.9平方米。同时对院内辅助设施进行改造 | 2000 | 300 | 完工 | 1700 | 市公安局 |
| 182 | 秦淮公安及交管业务技术服务大楼 | 2020-2023 | 室内精装修和智能化建设 | 17413 | 90 | 完工 | 7500 | 市公安局 |
| 183 | 鼓楼分局小市派出所业务用房装修 | 2021-2022 | 装修及智能化改造，约3000平方米 | 1171 | 351 | 完工 | 820 | 市公安局 |
| 184 | 鼓楼分局二板桥派出所业务用房 | 2021-2022 | 装修及智能化改造，约3902平方米 | 1311 | 393 | 完工 | 918 | 市公安局 |
| 185 | 鼓楼分局综合执法办案中心智能化及配套改造项目 | 2021-2023 | 拆除、加固、装修、智能化 | 6415 | 558 | 装修设计、加固工程、装修、智能化完成 | 3933 | 市公安局 |
| 186 | 鼓楼分局训练中心业务用房改造项目 | 2021-2022 | 防水、装修、训练器材 | 691 | 449 | 完成训练馆的建设、综合指挥室改造 | 242 | 市公安局 |
| 187 | 栖霞分局尧化门派出所新建工程 | 2020-2022 | 拟新建派出所5150平方米，其中地上建筑面积3388平方米，地下面积1762平方米 | 5200 | 2000 | 完工 | 3200 | 市公安局 |
| 188 | 栖霞分局迈皋桥派出所新建工程 | 2020-2023 | 拟新建派出所7960平方米，其中地上建筑面积5040平方米，地下面积2920平方米 | 6223 | 1500 | 主体工程施工 | 3000 | 市公安局 |
| 189 | 水上分局三山所、港池所两艘警务执法趸船 | 2020-2022 | 更新两艘60米警务执法趸船 | 1700 | 510 | 完工 | 1190 | 市公安局 |
| 190 | 公交分局南京南站站前派出所建设 | 2021-2023 | 新建3475.11平方米派出所业务用房 | 1974 | 20 | 主体完工 | 800 | 市公安局 |
| 191 | 玄武分局梅园新村派出所业务用房购置及改造项目 | 2021-2022 | 购买及改造 | 1948 | 1784 | 完工 | 164 | 市公安局 |
| 192 | 江宁分局丹阳派出所业务及附属用房新建 | 2021-2022 | 新建业务及附属用房，总面积3700平方米 | 2001 | 1001 | 主体施工 | 1000 | 市公安局 |
| 193 | 沙洲派出所暨刑事侦查办案中心新建工程 | 2019-2022 | 土建及改造，建筑面积约17000平方米 | 17323 | 11260 | 完工 | 6063 | 市公安局 |
| 194 | 溧水分局洪蓝派出所、交警中队业务用房新建 | 2022-2024 | 新建洪蓝派出所、交警中队业务用房及附属配套设施，占地10亩，建筑面积约6500平方米，地下公共停车场约2500平方米 | 7800 | 一季度 | 主体封顶 | 2528 | 市公安局 |
| 195 | 江宁分局开发区交警中队业务用房新建 | 2022-2023 | 新建业务及附属用房，总面积6000平方米 | 4500 | 一季度 | 开工 | 2500 | 市公安局 |
| 196 | 江宁分局麒麟派出所新建 | 2022-2023 | 新建业务及附属用房，总面积10000平方米 | 18300 | 一季度 | 开工 | 9000 | 市公安局 |
| （二） | 消防站点 |  |  | **17572** | **6600** |  | **8150** |  |
| 197 | 仙林湖站 | 2019-2022 | 新建消防站 | 1198 | 600 | 完工 | 600 | 市消防救援支队 |
| 198 | 宁南站 | 2020-2022 | 新建消防站 | 1391 | 600 | 完工 | 600 | 市消防救援支队 |
| 199 | 大明防站 | 2020-2022 | 新建消防站 | 1634 | 600 | 完工 | 700 | 市消防救援支队 |
| 200 | 赛虹桥站 | 2020-2022 | 新建消防站 | 1553 | 600 | 完工 | 800 | 市消防救援支队 |
| 201 | 五佰村站 | 2020-2022 | 新建消防站 | 1411 | 600 | 完工 | 800 | 市消防救援支队 |
| 202 | 10个小型站建设 | 2020-2022 | 新建曹后村、四方巷、紫东创意园、软件谷科创城、鸡鸣寺、丁家庄、金蝶软件园、迈化路、五台山、中山陵等10个小型消防站 | 4035 | 3200 | 完工 | 800 | 市消防救援支队 |
| 203 | 生态科技岛北部消防站 | 2022-2024 | 新建消防站 | 2500 | 400 | 主体施工 | 1200 | 市消防救援支队 |
| 204 | 红山站 | 2022-2024 | 新建消防站 | 2000 | 二季度 | 开工 | 800 | 市消防救援支队 |
| 205 | 特勤一站营房场地维修改造 | 2022-2022 | 营房修缮、场地维修 | 900 | 二季度 | 完工 | 900 | 市消防救援支队 |
| 206 | 黄山路消防站营房维修改造 | 2022-2022 | 营房修缮、场地维修 | 300 | 二季度 | 完工 | 300 | 市消防救援支队 |
| 207 | 消防站训练塔改造 | 2022-2022 | 消防站训练塔改造 | 250 | 二季度 | 完工 | 250 | 市消防救援支队 |
| 208 | 消洗中心建设 | 2022-2022 | 消洗中心建设 | 400 | 二季度 | 完工 | 400 | 市消防救援支队 |
| **（三）** | 政府公共服务 |  |  | **107567** | **61729** |  | **40411** |  |
| 209 | 南京市不动产档案馆 | 2018-2022 | 总建筑面积64558平方米。主要建设内容为档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、档案管理用房等 | 70154 | 50729 | 完工 | 19425 | 市规划资源局 |
| 210 | 南京市石化装备安全保障技术研发与应用江北基地建设 | 2020-2023 | 总建筑面积31482平方米。新建研发中心楼，内检测实验车间，常压罐车检验车间，维修车间，罐车检验综合楼等 | 17276 | 9673 | 完成研发楼土建工程，开展装修、暖通、消防等专项施工检验及业务用房完工 | 4500 | 市市场监督管理局 |
| 211 | 南京市环境监测与应急中心环境监测实验室 | 2019-2022 | 省生态环境厅驻南京市环境监测中心建设：包括实验室业务基础功能系统、环境质量控制系统、废物处理系统等同步推进市生态环境监测监控中心实验室建设 | 6752 | 1327 | 完工 | 5425 | 市生态环境局 |
| 212 | 机关房产维修改造 | 2021-2022 | 南京科技中心综合楼消险维修改造工程等22个项目 | 13385 | 一季度 | 按计划实施 | 11061 | 市机关事务管理市各有关单位 |
| **（四）** | 信息化建设 |  |  |  |  |  | **113000** | **市大数据局****各相关单位** |
| 1 | 信息化专项 | 2019-2023 | 南京市城市运行智能化监测调度综合平台（领导驾驶舱）、城市运行“一网统管”综合指挥调度中心、“我的南京”政务版移动工作平台、南京市政务数据中心（麒麟）一期、新一代政务云（功能拓展和数据开发平台、机房和算力扩容、存储备份和AI基础能力扩容）、南京市一体化数字资源服务系统、基于“随手拍”的一网共治能力平台、南京市安全发展多源监测大数据平台、全市统一视频联网共享平台、基于可信帐户的基本公共数据服务平台等 | 70722 | 四季度 | 按计划实施 | 22000 | 市大数据局各相关单位 |
| 2 | 公安信息化 | 2018-2024 | 包括南京市智能泛在感知体系重点项目、智慧监管综合管理平台二期、禁毒支队毒品检验检测设备（三期）、智慧警卫实战指挥系统等 | 260203 | 四季度 | 按计划实施 | 40000 | 市公安局 |
| 3 | 信创工程 | 2019-2022 | 信创工程 | 68148 | 二季度 | 主体完成 | 19000 | 有关单位 |
| 4 | 其他 | 2018-2024 | 南京市国资国企在线监管系统、南京市城市安全综合监测预警系统、南京市“智慧规划资源2022”项目建设方案、自然资源统一确权登记与不动产登记信息管理系统、南京市智慧疾控综合管理平台（二期）、南京城管大数据运行管理平台二期、南京市智慧城建综合服务管理平台2022年度升级改造项目等 | 99299 | 四季度 | 按计划实施 | 32000 | 各有关单位 |
| B类项目（共60个，总投资为初步匡算，以后续立项为准） |  |  |  |  |  |
| 一 | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中山东路体校综合训练馆 | 2022-2024 | 18729平方米，对原有危房进行加固改造 | 20600 |  |  |  | 市体育局 |
| 2 | 南京晓庄学院方山校区大学生综合服务及活动中心 | 2023- | 总建筑面积约2万平方米，用于学生艺术教育、社团活动、就业指导等 | 11000 |  |  |  | 南京晓庄学院 |
| 3 | 南京晓庄学院综合科技楼（研究生教学实验楼） | 2023- | 总建筑面积约2.5万平方米，拟用于研究生教学实验等 | 13800 |  |  |  | 南京晓庄学院 |
| 4 | 南京一中食堂学生宿舍抗震加固 | 2022-2023 | 抗震加固，建筑面积3200平方米 | 2100 |  |  |  | 市教育局 |
| 5 | 南京市体育运动学校锅炉房改造 | 2022-2022 | 建筑面积：地下183平方米、地上21平方米 | 150 |  |  |  | 市体育局 |
| 6 | 南京市体育运动学校提档升级改造 | 2022-2024 | 市体育运动学校提档升级改造，校区占地面积3.9万平方米，建筑面积2.5万平方米 | 15600 |  |  |  | 市体育局 |
| 7 | 南京财经高等职业技术学校老门东学生公寓加固改造工程 | 2022-2023 | 加固改造面积3000平方米 | 2100 |  |  |  | 市教育局 |
| 8 | 南京交通技师学院消险改造 | 2022- | 对2幢实训楼进行消险修缮改造，共计修缮面积约18000平米对1幢综合教学楼进行消险修缮改造，共计修缮面积约17000平米 | 待定 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 二 | 医疗卫生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 南京市第二医院（江苏省传染病医院、市公共卫生医疗中心）扩建工程二期 | 2022-2024 | 包含P3实验室、科研中心、强电接入、污水处理及配套工程 | 28000 |  |  |  | 市卫健委 |
| 10 | 南京市第一医院（心血管病医院）河西院区二期建设工程 | 2022-2022 | 新增1号楼太阳能热水系统、1号楼和3号楼新增垂直电梯、1号楼扶梯更换、新建药房冷藏库、新建医疗废弃物暂存站、新建地上立体停车库、西侧门改坡工程、3—5号楼室外管网道路开挖及恢复施工、5号楼一至四层改造工程、景观绿化工程等 | 5470 |  |  |  | 市卫健委 |
| 11 | 南京市佑安医院改造提升 | 2023-2025 | 包括东院门诊综合楼改造、职工夜班倒班楼建设 | 10000 |  |  |  | 市民政局 |
| 12 | 南京市祖堂山社会福利院特困人员生活区改造工程 | 2022 | 拟对老病房楼进行全面改造，包括外墙屋面维修、消防改造、水电暖更新、室内装修、室外工程等。 | 740 |  |  |  | 市民政局 |
| 三 | 文化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 紫金山天文台资源保护与环境提升（紫金山天文台博物馆） | 2021-2024 | 优化园区整体布局，提升整体景观，进行配套设施改造，在严格保护前提下，通过要素提炼、空间组合、功能分区，实现弘扬科学精神、展示古代天文、普及天文知识、探索宇宙奥秘的目标 | 18662 |  |  |  | 中山陵园管理局 |
| 14 | 孙中山纪念馆改陈布展 | 2022-2023 | 室内拆除、展览设计、陈列布展、展览设备采购及制作等 | 4255 |  |  |  | 中山陵园管理局 |
| 15 | 南京“文学之都”城市空间建设项目“世界文学客厅”二期项目 | 2022-2022 | 利用现有和平公园及鸡笼山南侧区域，改造建设园林景观、艺术装置、数字化体验 | 2600 |  |  |  | 市委宣传部 |
| 16 | 南京市双拥展览馆（展陈部分） | 2021 | 新建展馆及周边环境配套；展陈布展及服务配套 | 5057 |  |  |  | 市文旅局 |
| 17 | 国防教育馆升级改造工程（国家防震减灾科普教育基地） | 2022-2023 | 外立面出新、装饰出新、建筑防水、展陈内容更换，消防系统改造，给排水改造、供配电改造等 | 3800 |  |  |  | 市文旅局 |
| 18 | 南京国防园军事历史遗迹改造提升工程 | 2022-2023 | 炮台安装仿真炮，修复弹药龛；扩宽及恢复燕王河景观；适当增加历史雕塑；遗迹周边环境及绿化景观提升 | 800 |  |  |  | 市文旅局 |
| 19 | 南京市民俗博物馆基本陈列改造 | 2022-2023 | 包括拆除原有部分装饰、展柜、隔断等；室内基本装修；增设专业成品展柜、灯具、空调及多媒体设备；改造安防系统和消防系统等相关配套设施 | 1800 |  |  |  | 市文旅局 |
| 20 | 黄泥塘地块南京名人馆及配套 | 2022-2025 | 新建南京名人馆、遗址保护设施、南都坊和配套服务设施，总建筑面积约5.6万m2 | 179600 |  |  |  | 市文投集团 |
| 四 | 流域治理及防洪减灾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 外秦淮河防洪能力提升工程 | 2023-2024 | 中和桥至三汊河河口闸两岸堤防加固改造28公里 | 40000 |  |  |  | 相关区政府 |
| 22 | 云台山河堤防达标及河道整治工程 | 2022-2023 | 堤防达标工程，包含堤身加固培厚，迎水坡护岸，草皮绿化、堤脚填塘固基等；建筑物工程包含2座泵站，2座涵闸；工程管理包含防汛道路，标志标牌，监测设施等 | 5500 |  |  |  | 江宁区政府 |
| 23 | 南京市六合区新禹河治理工程 | 2023-2024 | 17公里河道拓浚、撇洪工程；4公里河道两岸堤防整治 | 35000 |  |  |  | 六合区水务局 |
| 24 | 八卦洲环洲大堤防洪能力提升 | 2022-2024 | 洲堤26.2公里堤防全部进行深搅桩防渗墙处理。长约23.1公里洲堤进行堤防加固，堤顶宽16米，堤顶设沥青道路 | 69000 |  |  |  | 栖霞区水务局 |
| 25 | 溧水区清溪圩蓄滞洪及生态建设工程 | 2023-2024 | 堤防加固达标约6公里；新建堤防，长740米；河道拓浚39.6万m3；排涝泵站2座；进（退）水闸：流量80m3/s，3孔4m宽控制闸，农耕湿地等；区域对外交通工程：跨清溪河桥1座，道路460米；水生态综合治理工程；制蓄滞洪区生态补偿方案 | 25000 |  |  |  | 溧水区政府 |
| 五 | 交通基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 南京扬子江隧道江南明挖暗埋段新增泡沫/水喷雾系统工程 | 2022 | 南京扬子江隧道江南明挖暗埋段、南京扬子江隧道江南明挖暗埋段新增泡沫/水喷雾系统，江南N线ND、NU、NA匝道1270米，江南S线SU、SD、SB、SL、SI、SR匝道1897.2米范围内喷淋系统 | 4254 |  |  |  | 市交通运输局市交通集团江北新区管委会 |
| 27 | 269省道固城湖大桥至永成路段工程 | 2021-2023 | 固城湖大桥至环湖线段，按照一级公路兼城市主干路标准建设，长4.315千米，宽36.5米 | 36590 |  |  |  | 高淳区政府 |
| 28 | 南京至盐城高速公路南京段工程 | 2022-2026 | 起自六合区新篁北，终点接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路。路线全长约126.6公里，其中南京段约12.1公里 | 309900 |  |  |  | 市公建中心六合区政府 |
| 29 | 宁宣铁路 | 2022-2027 | 新建复线正线长度147.11公里，其中南京段115.9公里，新建禄口机场站、溧水西站、高淳站，项目设计时速为350公里 | 2826600 |  |  |  | 省铁路办省铁路集团上海铁路局市交通集团 |
| 30 | 上元门过江通道 | 2022-2027 | 从南京北站引出，沿浦泗路以隧道形式穿越长江，江南穿越上元门水厂后折向东南沿规划通道引入南京站，通道总长18.76公里。设计时速200公里/小时 | 1882300 |  |  |  | 省铁路办省铁路集团上海铁路局市交通运输局 |
| 31 | 秦淮河（江宁彭福—长江段）航道整治工程 | 2022-2027 | 按四级标准整治航道里程50.9公里，新建护岸12公里、停泊锚地1处，改新建桥梁10座 | 250088 |  |  |  | 市交通运输局江宁区政府雨花台区政府 |
| 32 | 汉中门大街（西段）改造 | 2022-2023 | 主要对江东快速路至扬子江大道段中分带进行改造，东西向各拓宽出一条车道，以缓解道路堵塞问题全长约1300米，中分带宽约10米 | 3250 |  |  |  | 鼓楼区政府 |
| 33 | 仙林中心区二号湖人防工程 | 2022-2025 | 建筑面积55800平方米，停车位1000个 | 46245 |  |  |  | 市人防办 |
| 34 | 虹苑新寓人防工程 | 2023-2025 | 建筑面积22000平方米，停车位480个 | 19109 |  |  |  | 市人防办建邺区政府 |
| 35 | 石头城A园人防工程 | 2023-2025 | 建筑面积25000平方米，停车位400个 | 22624 |  |  |  | 市人防办市旅游集团 |
| 36 | 南京市主城区公交中途站点升级改造 | 2022-2023 | 对南京市主城区超过200处公交中途站点进行升级改造 | 2900 |  |  |  | 市交通运输局市城建集团 |
| 37 | 南京市主城区公交驿站建设 | 2022 | 对南京市主城区内南湖、集庆门公交站点新建公交驿站 | 300 |  |  |  | 市交通运输局市城建集团 |
| 38 | 韶山路公交场站改造工程 | 2022 | 黄家圩路与龙蟠路交叉口西北侧韶山路公交场站进行改造 | 600 |  |  |  | 市交通运输局市城建集团 |
| 39 | 沙洲停保场建设一期工程 | 2022-2024 | 凤台南路166号沙洲停保场，停保楼一期及配套服务设施建设 | 81000 |  |  |  | 市交通运输局市城建集团建邺区政府 |
| 六 | 生态环境建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 玄武湖北湖南部水域清淤及生态修复 | 2022-2023 | 常态化清淤，配套沉水植物种植及生态修复，生态化岸线提升等 | 2800 |  |  |  | 市文旅局 |
| 41 | 香林寺沟水环境提升工程 | 2022 | 对香林寺沟全段（佛心桥37号至玉带河段）进行河底清淤，挡墙维修、生态修复，对河道排口进行整治并实现智慧监控，对河道泵闸进行维修改造，提升河道水环境质量 | 260 |  |  |  | 市水务局玄武区政府 |
| 42 | 青年河北段水环境提升工程 | 2023 | 星海路—蒋家街，长约400米，实施清淤疏浚（包括绕城公路箱涵段、蒋家街暗涵段清淤）、岸坡整理等 | 500 |  |  |  | 秦淮区政府 |
| 43 | 内秦淮河中段截流沟改造工程 | 2022-2023 | 对内秦淮中段沿线合流管截流沟及节点井进行整改，增设智能截流井，实现污水纳管 | 2600 |  |  |  | 秦淮区政府 |
| 44 | 外秦淮河副支生态治理工程 | 2022-2023 | 东侧以大明路与光华路为界，西至龙蟠路西侧，南以扇骨营路和清水塘路为界，北临酒精厂路。实施滨水岸线提档升级、岸线贯通，水务设施更新及智能化改造，提高监测预警能力；结合河长制公园建设，增设文化展示、河长制展示设施 | 300 |  |  |  | 秦淮区政府 |
| 45 | 清江河溢流污染治理及河道生态修复工程 | 2022-2024 | 对清江河上游暗涵进行整治，并结合暗涵截流设施改造，对明河段进行清淤疏浚、引水补水及生态改造 | 1000 |  |  |  | 鼓楼区政府 |
| 46 | 雨花台区古遗井社区南南河（807涵闸—龙藏大道段）岸线环境综合整治 | 2022-2023 | 对雨花台区古遗井社区南南河（807涵闸—龙藏大道）段岸线进行环境综合整治，内容包含道路、景观绿化、弱电下地、亮化等 | 2000 |  |  |  | 雨花台区政府 |
| 47 | 污水处理和收集系统建设 | 2023-2024 | 通沟污泥处置、华飞污水泵站及出水压力管改造等项目 | 42000 |  |  |  | 市水务集团 |
| 48 | 城东建筑垃圾资源化利用 | 2022 | 位于栖霞区新港片区，西侧为仙境路，南侧为智谷大道规划总用地面积约6.15公顷，其中北侧为百育化工，已完成拆迁，面积约4公顷规划用地性质为科研用地主要处置对象为建筑垃圾，处置规模拟定为30万吨/年 | 12000 |  |  |  | 市建委栖霞区政府市城建集团 |
| 49 | 板桥餐厨厂厂房修缮工程 | 2022-2023 | 板桥餐厨厂建成已7年，原厂房主体结构及附属设施存在老化问题，为了确保后期厂房及辅助设施正常使用，对原厂房进行修缮整改 | 1500 |  |  |  | 市城管局市城建集团雨花台区政府 |
| 50 | 江北生活垃圾应急填埋场一期工程 | 2022-2023 | 位于浦口区星甸街道江北环保产业园内，对生活垃圾进行应急处理，总填埋库容111万立方米，占地面积10.36公顷，其中一期库容47万立方米 | 23050 |  |  |  | 市城管局市城建集团浦口区政府 |
| 51 | 内秦淮河南段、中段活水保质工程 | 2022-2023 | 敷设引水管道，在象房村净水站西南侧新建提升泵站，沿武定门北巷道路东侧绿地敷设DN800管道，实现精准补水 | 3839 |  |  |  | 市水务局秦淮区政府 |
| 52 | 内秦淮河流域新街口片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2022-2025 | 对内秦淮河新街口现状片区雨污水管道清疏、摸排及CCTV检测；对存在破损、渗漏等问题的管道进行修复和整改，切换错接、混接点；对原片区雨污分流未实施处的查漏补缺，完善雨水系统；对节点井安装遥测设备 | 13000 |  |  |  | 市建委玄武区政府 |
| 53 | 公园景区及绿化建设 | 2023-2024 | 中山陵景区道路维修、石头城遗址公园博物馆等 | 21350 |  |  |  | 中山陵园管理局 |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 历史文化保护建设 | 2022-2024 | 崇正书院文保单位建筑修缮、文保单位扫叶楼建筑危房修缮 | 2372 |  |  |  | 市文旅局 |
| 55 | 市政道路集中维护 | 2022 | 包括集庆路大修，赛虹桥、双桥门等立交盆花出新等项目 | 10145 |  |  |  | 市交通运输局市城管局秦淮区政府 |
| 56 | 建宁沟积淹水改造 | 2022-2023 | 项目位于岱山东路高架下，沿山路与岱山东路交叉口处。建设内容包括新增过宁芜公路D2200管道250米，D1500管道100米，顶管工作井1座，接收井2座，雨水收集设施80米 | 1430 |  |  |  | 雨花台区政府 |
| 57 | 青春广场建设工程 | 2022-2024 | 中山北路与湖南路交汇处东北区域，建设总投资约1.3亿元，红线范围面积约4.46万平方米，主要建设内容包含绿化植被、园路及广场铺装、景观水体、消防执勤站、献血站、公安警厕所及管理设备间、林下休闲服务，以及景观设施、户外家具、景观照明、配套管网等 | 13000 |  |  |  | 市城建集团鼓楼区政府 |
| 58 | 街巷整治 | 2022-2023 | 铁匠营路、百子亭路街巷整治，新街口商圈提质升级工程 | 16600 |  |  |  | 玄武区政府 |
| 59 | 司法局大连山戒毒所污水系统 | 2022-2022 | 污水系统改造提升 | 390 |  |  |  | 市司法局 |
| 60 | 消防站点 | 2023-2024 | 栖霞山、紫东、古雄大道、评事街4个消防站点，以及消防农场基础设施改造 | 6200 |  |  |  | 市消防救援支队 |