附件

各区新增造林任务年度分解表（2018—2020）

单位：亩
	
	合计
	2018年
	2019年
	2020年

	全市
	100000
	38491
	32393
	29116

	江宁区
	29000
	宁安高铁绿化1400亩；各街道完成其他各类造林8500亩。合计9900亩。
	各街道完成各类造林合计9600亩。
	各街道完成各类造林合计9500亩。

	浦口区
	3000
	宁启铁路绿化带350亩；青龙绿带200亩；其他造林100亩。合计650亩。
	滨江风光带400亩；青龙绿带300亩；驷马河风光带700亩；其他造林100亩。合计1500亩。
	滨江风光带400亩；青龙绿带350亩；其他造林100亩。合计850亩。

	六合区
	30000
	宁启铁路绿化3000亩；经济林果3500亩；沿水防护林500亩；工业防护林4000亩；村镇绿化400亩；生态修复林1300亩。

合计12700亩。
	经济林果3500亩；沿水防护林500亩；工业防护林4000亩；村镇绿化600亩。合计8600亩。
	经济林果3500亩；沿水防护林800亩；工业防护林4000亩；村镇绿化400亩。

合计8700亩。

	溧水区
	13500
	S341洪蓝东段1500亩；溧石路300亩；S246北延线900亩；三山河湿地公园1700亩；秦淮源湿地公园200亩；幸庄湿地公园2000亩，其他造林60亩。合计6660亩。
	溧水旅游一级环线3000亩；其他造林1200亩。合计4200亩。
	淳芜高速和凤东段100亩；宁高新通道1000亩；S340省道1200亩；其他340亩。

合计2640亩。

	高淳区
	22000
	淳芜高速绿化800亩；其他各类造林6151亩。合计6951亩。
	完成各类造林合计8003亩。
	完成各类造林合计7046亩。

	雨花台区
	500
	338省道80亩；农花河河道绿化50亩。

合计130亩。
	338省道110亩；龙翔大道50亩；机场二通道30亩。合计190亩。
	338省道130亩；其他沿水防护林50亩。合计180亩。

	栖霞区
	2000
	八卦洲街道光明二组共和大路东侧双中路以南500亩，中心路西侧外沙路以北500亩；八卦洲街道中心路绿色通道200亩；八卦洲街道中心路东、外沙路以南、跃金路以西，含外沙村、下坝村、光明村、中桥村镇村绿化300亩。合计1500亩。
	北起长江，东至下坝村，西至上村大同泵站，完成生态修复300亩。合计300亩。
	八卦洲街道七里村双柳河路沿水防护林200亩。

合计200亩。


— 8 —

— 7 —


